**PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA**

**W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.**

**UL. MORSKA 350 A**

**81-002 GDYNIA**

**TEL. : +58 721 29 29, wew. 4141**

**ZNAK: SKMMU.086.38.22 LISTOPAD 2022 ROK**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska   
w Trójmieście Sp. z o.o.**

**DNIA: 08.11.2022 r.**

***dotyczy:* przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.** **Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa samoczynnej blokady liniowej na odcinku Sopot – Gdynia Orłowo wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem urządzeń i systemów, a także przekazaniem do eksploatacji i użytkowania systemów i urządzeń zrealizowanych w ramach tej inwestycji - znak: SKMMU.086.38.22**

***UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.***

***Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl***

**I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

**1.1.** Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rejestru BDO: 000124414.

**1.2.** Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w §11 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

2.1 Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SWZ).

2.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

2.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

2.4 Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA**: (nazwa i adres) | **ZAMAWIAJĄCY:**  PKP Szybka Kolej Miejska  w Trójmieście Sp. z o.o.  ul. Morska 350 a  81-002 Gdynia  pok. nr 303 |
| **OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY znak: SKMMU.086.38.22**  **Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa samoczynnej blokady liniowej na odcinku Sopot – Gdynia Orłowo**  **NIE OTWIERAĆ PRZED – 18.11.2022 roku, godz. 13:00** | |

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.** **Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych lub częściowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.**

**2.5.** Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | **Aktualny** odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o §13 ust. 1 pkt 6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 6 ww. Regulaminu |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowa regulująca ich współpracę. | Pełnomocnictwo sygnatariusza. |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 Prawa zamówień publicznych. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku - na załączniku numer 2 do SWZ. |
| 4. | Wypełniony Formularz oferty. | Na załączniku numer 1 do SWZ. |
| 5. | Wykonawca jest zobowiązany wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia lub umowy w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym o wartości co najmniej **5 000 000,00 złotych** **netto**. | Wykonawca winien przedstawić Wykaz zrealizowanych umów lub zamówień („Doświadczenie zawodowe”), zgodny z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane należycie.  Wykonawca może polegać na innych podmiotach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.  Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Wykazu zrealizowanych umów lub zamówień, zgodny z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ ze wskazaniem zrealizowanych umów lub zamówień, które wykonał inny podmiot w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. Wykaz winien zawierać wskazanie co najmniej jednego zamówienia w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym o wartości co najmniej **5 000 000,00 złotych** netto. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane przez inny podmiot należycie. |
| 6. | Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej zrealizowanie zamówienia tj. Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż **3 000 000,00 złotych** | Wykonawca winien dołączyć do oferty informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wystarcza do spełnienia warunku posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, w wysokości nie mniejszej niż **3 000 000,00 złotych.** Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  Wykonawca może polegać na zdolnościach ekonomicznych i finansowych umożliwiających wykonanie zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.  Wykonawca winien dołączyć do oferty informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym inny podmiot, na którego zdolnościach ekonomicznych i finansowych polega Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa innego podmiotu wystarcza do spełnienia warunku posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, w wysokości nie mniejszej niż **3 000 000,00 złotych.** Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| 7. | Wymagane jest **wykazanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**  Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - o następującej specjalności:  **Kierownik Budowy** - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności urządzeń sterowania ruchem kolejowym lub równoważne. Doświadczenie zawodowe - co najmniej cztery lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym jako kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym. | Wykonawca winien przedłożyć wykaz osób – stosowną informację o Kierowniku Budowy w zakresie wskazanym w pkt **2.5.7.,** który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą - według wzoru Załącznika nr 5 do niniejszej SWZ.  Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.  Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia informacji o oddaniu przez inny podmiot do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. |
| 8. | Wypełniony Wykaz elementów rozliczeniowych. | W załączniku numer 6 do SWZ. |
| 9. | Wypełnione Oświadczenie RODO | Na załączniku numer 7 do SWZ |
| 10. | Oświadczenie dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji. | Na załączniku numer 8 do SWZ |

**UWAGA:**

**1/** Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną).

**2/** Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SWZ dokumenty w jednej z następujących form:

a/ oryginały,

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**3/ dot. poz.1 (tabelka – pkt 2.5)**

**Aktualny odpis z właściwego rejestru** lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo aktualne potwierdzenie wpisu do CEiDG - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**4/** Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały.

**5/** W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokument wymieniony w pkt 2.5.1 winien złożyć każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.5.3 Wykonawcy składający wspólną ofertę winni w zakresie par. 11 Regulaminu, złożyć wspólnie na jednym formularzu, natomiast w zakresie par. 13 ust. 1 i 2 Regulaminu (tj. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) każdy z Wykonawców z osobna.

Dokumenty wymagane pkt 2.5.5, 2.5.6 i 2.5.7 – winny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie warunków.

Informacje określone w walucie innej niż w PLN będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

**2.6.** Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

**III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.**

**3.1.** Określenie przedmiotu zamówienia.

**3.1.1.** Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie zadania pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa samoczynnej blokady liniowej na odcinku Sopot – Gdynia Orłowo wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem urządzeń i systemów, a także przekazaniem do eksploatacji i użytkowania systemów i urządzeń zrealizowanych w ramach tej inwestycji”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy oraz PFU.

**- oznaczenie wg CPV :**

45234129-6 - Roboty budowlane w zakresie torów kolei miejskiej,

[31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie](http://www.cpv.enem.pl/pl/31000000-6),

[45000000 - Roboty budowlane,](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346)

[45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę,](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przygotowanie-terenu-pod-budowe-6347)

[45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-ciagow-komunikacyjnych-i-linii-energetycznych-6648)

71000000-8- Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

**3.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

•Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę – 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

•Realizacja robót budowlanych – okres w przedziale od 10 do 13 miesięcy (w zależności od oferty Wykonawcy) od odbioru przez Zamawiającego zaktualizowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym przez Wykonawcę zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę lub decyzją ostateczną pozwolenie na budowę.

**IV. CENA OFERTY**.

**4.1.** Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SWZ.

**4.2.** **Cena oferty musi obejmować:**

- wartość realizacji przedmiotu zamówienia,

- wszelkie koszty towarzyszące bezpośrednio lub pośrednio wykonywaniu zamówienia,

- podatek VAT.

**4.3.** Waluta ceny ofertowej- PLN.

**4.4.** W okresie obowiązywania umowy cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.

**V. ZASADY OCENY OFERT.**

**5.1.** Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| 1. | Cena oferty (C) | 95% |
| 2. | Termin wykonania robót budowalnych (T) | 5% |

**5. 2.**

- punktacja za kryterium – **Cena oferty** - obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen ofertowych

C = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 95

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

- punktacja za kryterium – **Termin** **wykonania robót budowalnych (T)** – obliczona będzie w następujący sposób:

waga 5%, maksymalna ilość punktów: 5.

Liczba punktów w kryterium termin wykonania robót budowalnych zostanie przyznana w następujący sposób:

- za zaoferowanie najkrótszego terminu wykonania (z zastrzeżeniem zapisów poniżej) Wykonawca otrzyma 5 pkt

- za zaoferowanie terminu wykonania Wykonawca drugiego pod tym względem po najkrótszym otrzyma 3 pkt

- za zaoferowanie terminu realizacji dłuższego niż wskazane powyżej Wykonawca otrzyma 0 pkt

Termin wykonania należy podać w pełnych miesiącach. Termin ten nie może być krótszy niż 10 miesięcy ani dłuższy niż 13 miesięcy.

W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 10 miesięcy – przyjęty zostanie termin 10 miesięcy, a zaoferowanie terminu dłuższego niż 13 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami SWZ.

W przypadku złożenia ofert z takim samym terminem wykonania robót budowlanych, oferty uzyskają jednakową liczbę punktów.

Oceny punktowe uzyskane w wyżej wymienionych kryteriach sumuje się, a uzyskana łączna liczba punktów stanowić będzie całkowitą ocenę punktową (O). Łączna ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

**O = C+T**

Oferta, która uzyska największą ilość punktów „O” liczona wg powyższego wzoru, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

**5.3.** Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710.);
* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

**VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

**VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

**7.1**. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4 niniejszej SWZ - należy złożyć do dnia: **18.11.2022 roku do godz. 12.00 w:**

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia

Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303

Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego.

* 1. Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

**VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.**

**8.1.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

**8.2.** Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

**8.3.** Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

**8.4.** Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest: p. **Wioleta Miszka** – Wydział Zamówień Publicznych i Umów - strona formalno-prawna - tel.: (58) 721-29-29, wew. 4141 (dni robocze - w godzinach: 8:00- 14:00), e-mail: przetargi@skm.pkp.pl.

**IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.**

**9.1.** Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu: **18.11.2022 roku o godz. 13:00 w**:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia

III piętro, pok. nr 303

**9.2.** Otwarcie ofert jest jawne.

**9.3.** Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

**X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU.**

**10.1.** Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia

Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303

od dnia: **18.11.2022 roku, godz. 14:00**.

**10.2.** Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w Prawie zamówień publicznych) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt 10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

**XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY.**

**11.1.** Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu wskazanego w pkt 11.6 można wnieść protest do Zamawiającego.

**11.2.** Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

**11.3.** Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

**11.4.** W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

**11.5.** Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

**11.6.** Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**11.7.** Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

**XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.**

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

**XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

* 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **300.000,00 zł,** wniesionym przed upływem terminu składania ofert.
  2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: **88 1130 1121 0080 0116 9520 0008;**
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
   1. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
   2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
   3. **W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, potwierdzenie przelewu bankowego należy załączyć do oferty. Gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, Wykonawca winien oryginał gwarancji lub poręczenia złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Gdyni ul. Morska 350A w pokoju nr 303 (w kopercie oznaczonej jak poniżej), natomiast kserokopię – potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć wraz z ofertą**.

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA**: (nazwa i adres) | **ZAMAWIAJĄCY:**  PKP Szybka Kolej Miejska  w Trójmieście Sp. z o.o.  ul. Morska 350 a  81-002 Gdynia  pok. nr 303 |
| **WADIUM DO PRZETARGU**  **znak: SKMMU.086.38.22**  **„Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa samoczynnej blokady liniowej na odcinku Sopot – Gdynia Orłowo”**  **NIE OTWIERAĆ PRZED – 18.11.2022 roku, godz. 13:00** | |

* 1. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 13.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt. 13.2. zostanie wykluczony z postępowania.
  2. Zamawiający zwraca wadium, jeżeli upłynął termin związania ofertą lub zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy lub zamawiający unieważnił postępowanie, protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wniesienia.
  3. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert, lub który został wykluczony z postępowania, lub którego oferta została odrzucona.
  4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w §15 ust. 2 Regulaminu, nie złożył dokumentów o których mowa w §14 Regulaminu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
  5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

* 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą **5% ceny oferty brutto** zawierającej elementy wskazane w pkt 4.2 SWZ.
  2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wyko­nawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

**14.3.** Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

**14.4.** Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie­niędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

* 1. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
  2. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
  3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 14.2.
  4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowa­niem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
  5. Z treści zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia musi wynikać, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie zapłacić na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, w terminie do 30 dni należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w jednej z ww. form. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uprzedniej akceptacji treści dokumentu gwarancji lub poręczenia.

**XV. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNEGO PODMIOTU**

**15.1**. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 2.5 ppkt 5-7 SWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 13 ust.1 Regulaminu. W celu dokonania oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie, o którym mowa powyżej lub inny równoważny dokument określał w szczególności:

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. **czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą**.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów winy nie ponosi.

**Jednocześnie Zamawiający wymaga, iż w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.**

**15.2.** Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt 2.5 ppkt 3.

**15.3**. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 2.5. ppkt 3, 5, 6, 7 SWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej wykonawca polega.

**15.4**. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części  
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wypełnione oświadczenie zał. nr 2 do SWZ.

**XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców będących osobami fizycznymi, jak również w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jak także w stosunku do wszelkich osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca podaje w ofercie lub jej załącznikach- zwanymi dalej łącznie ”osobami fizycznymi”:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.: daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69.
3. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie §6 ust. 1 w związku z §25 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710.).
4. Odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §25 oraz §50 ust. 3 ww. Regulaminu.
5. Dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z §51 ust. 1 i 2 Regulaminu wskazanego w ust. 3 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia , a w przypadku zamówień finansowanych z funduszy unijnych- przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie lub dokumentach właściwych dla danego programu operacyjnego, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych jest wymogiem umownym niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Dane osobowe osób fizycznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
8. Osoby fizyczne posiadają następujące prawa:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych,
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
12. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
13. Osobom fizycznym nie przysługuje:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Zamawiający wskazuje, że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
18. Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby fizyczne o treści niniejszego Rozdziału SWZ.

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 1**  **FORMULARZ OFERTY** |

.............................................., dnia .................................

*/ miejscowość/*

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMU.086.38.22

**I. DANE WYKONAWCY.**

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ...............................................

Adres poczty elektronicznej ……………………………………@ ……………………………………

1.4 NIP: .................................................................REGON: .........................................

**II. PRZEDMIOT OFERTY.**

Oferta dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na aktualizację dokumentacji projektowej i budowę samoczynnej blokady liniowej na odcinku Sopot – Gdynia Orłowo wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem urządzeń i systemów, a także przekazaniem do eksploatacji i użytkowania systemów i urządzeń zrealizowanych w ramach tej inwestycji – znak: SKMMU.086.38.22

**III.**

**CENA OFERTY – brutto:**

................................................................... (słownie: ....................................................................

.........................................................................................................................................., …/100)

**cena netto:**

.....................................................................(słownie: ...................................................................

........................................................................................................................................, .…/100)

w tym:

aktualizacja dokumentacji projektowej: ………………….. zł netto, tj. ……………………… brutto,

roboty budowlane tor nr 501 : ………………….. zł netto, tj. ………………………..brutto,

roboty budowlane tor nr 502 : ………………….. zł netto, tj. ………………………..brutto,

likwidacja urządzeń przytorowych i styków klejono-sprężonych przy torze nr 501 : ………………….. zł netto, tj. ………………………..brutto,

likwidacja urządzeń przytorowych i styków klejono-sprężonych przy torze nr 502 : ………………….. zł netto, tj. ………………………..brutto.

**\* Cena oferty musi obejmować:**

* wartość przedmiotu zamówienia
* wszelkie inne koszty towarzyszące bezpośrednio lub pośrednio wykonaniu zamówienia,
* podatek VAT

**IV. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do **wykonania robót budowalnych** w terminie …………..(słownie:……………………………………………….) miesięcy od odbioru przez Zamawiającego zaktualizowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę/decyzji pozwolenie na budowę.

**(Wykonawca winien wpisać termin wykonania** **robót budowalnych w pełnych miesiącach zgodnie z pkt 5.2 SWZ).**

**V.** **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do **udzielenia gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia** na okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

**VI. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY.**

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności: .........................................................................................................................................................

**VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

**VIII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem Umowy (stanowiącym załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki płatności wskazane w SWZ i wzorze umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z rozdziałem drugim ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
7. Wykonawca oświadcza, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Wykonawca oświadcza, że ofertę niniejszą składa na . . . . . . kolejno ponumerowanych stronach.
9. Do niniejszej oferty Wykonawca załącza wymagane w SWZ dokumenty:
10. .........................................................................................................................................
11. ……………………………………………………………………………………………………

**IX. OŚWIADCZAMY,** iż następujące części zamówienia zostaną powierzone Podwykonawcom:

**nazwa części zamówienia**

…………………………..

*(Wypełniają jedynie Wykonawcy, którzy planują powierzenie wykonania części zamówienia*

*podwykonawcom)*

**X. OŚWIADCZAMY**, iż przed zawarciem Umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ........................................................................ (*należy* *wstawić jedną lub kilka z form przewidzianych w pkt XIII niniejszej SWZ*), w kwocie …………………….……… zł wyliczonej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ.

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy**/**

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 2**  **OŚWIADCZENIA** |

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 11 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…..........................................., dnia …..............................

*/ miejscowość/*

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMU.086.38.22

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 i ust. 6 Regulaminu.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 3**  **WZÓR UMOWY** |

**Umowa nr SKM - … / 22**

zawarta dnia … … 2022 roku w Gdyni pomiędzy:

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni,

ul. Morska 350a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rejestru BDO: 000124414 reprezentowaną przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

**…** z siedzibą w …, ul. …, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …, NIP …, REGON …, Kapitał Zakładowy … zł

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

w dalszej części zwanych łącznie STRONAMI,

o następującej treści:

**§1**

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa samoczynnej blokady liniowej na odcinku Sopot – Gdynia Orłowo wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem urządzeń i systemów, a także przekazaniem do eksploatacji i użytkowania systemów i urządzeń zrealizowanych w ramach tej inwestycji” (zwane dalej Inwestycją), polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych wskazanych w załączniku nr 1 (programie funkcjonalno-użytkowym - PFU).

2. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 zawiera PFU stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej Umowy.

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez ZAMAWIAJĄCEGO harmonogramem rzeczowo – finansowym przedstawionym przez WYKONAWCĘ. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi być uzgodniony i zatwierdzony niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. Harmonogram winien być sporządzony w oparciu o Wykaz elementów rozliczeniowych złożony wraz z ofertą WYKONAWCY.

1. WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia ewentualne zmiany w szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym w ostatnim dniu danego miesiąca na następne dwa miesiące. Wraz z propozycją zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU szczegółowe uzasadnienie wprowadzonych zmian.
2. ZAMAWIAJĄCY zatwierdza na piśmie lub odmawia zatwierdzenia zmian do harmonogramu rzeczowo – finansowego, o których mowa powyżej, w ciągu 10 dni roboczych od daty przedłożenia ich do zatwierdzenia. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie zmienia terminu zakończenia robót, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

**§2**

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru WYKONAWCY, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, spowodowanego okolicznościami, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

b) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą Umową,

c) opóźnienia organów administracji lub innych właściwych podmiotów z wydaniem decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń lub innych dokumentów i certyfikatów koniecznych do realizacji zamówienia,

d) odmowy wydania przez organy administracji lub inne właściwe podmioty decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń lub innych dokumentów i certyfikatów koniecznych do realizacji zamówienia, z przyczyn, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności,

e) konieczności ponownego uzyskania którychkolwiek decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń lub innych dokumentów i certyfikatów koniecznych do realizacji zamówienia, z przyczyn, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności,

f) nieudostępnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie terenu budowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO;

g) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;

h) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów,

i) ewentualnego zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, mających wpływ na termin realizacji zadania.

2) zmiana zakresu robót określonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) Rezygnacja przez ZAMAWIAJĄCEGO z części Prac objętych zakresem zamówienia, które okażą się zbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji (nie większej niż 10% wartości zamówienia według przedmiaru robót) z jednoczesnym zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY o wartość obliczoną na podstawie przedmiaru robót stanowiącego część zaktualizowanej Dokumentacji projektowej.

4) zmiana zakresu zamówienia i związanego z tym wynagrodzenia lub terminu realizacji w przypadku zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

3. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 niniejszego paragrafu zmiana Umowy będzie dopuszczalna tylko w przypadkach określonych w § 56 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych .

4. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:

•aktualizacja dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę – 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

•realizacja robót budowlanych – ………. miesięcy od odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO zaktualizowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez WYKONAWCĘ zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę/decyzji pozwolenie na budowę.

5. Ustalenie nowego terminu wykonania prac wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy. Wydłużenie terminu nastąpi o czas nie dłuższy niż czas trwania przeszkody powodującej niedotrzymanie terminu.

**§3**

* + - 1. STRONY ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowe, zgodne z Umową wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy na kwotę **………………………** zł brutto. Kwota ta zawiera podatek VAT. Kwota netto – …………………… zł. W tym:

aktualizacja dokumentacji projektowej: ………………….. zł netto, tj. ……………………… brutto,

roboty budowlane tor nr 501 : ………………….. zł netto, tj. ………………………..brutto,

roboty budowlane tor nr 502 : ………………….. zł netto, tj. ………………………..brutto,

likwidacja urządzeń przytorowych i styków klejono-sprężonych przy torze nr 501 : ………………….. zł netto, tj. ………………………..brutto,

likwidacja urządzeń przytorowych i styków klejono-sprężonych przy torze nr 502 : ………………….. zł netto, tj. ………………………..brutto. Powyższe kwoty zostały ustalone na podstawie oferty złożonej przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym- znak: SKMMU.086.38.22.

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania uwarunkowań wpływających na wykonanie przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

3. Płatność kwoty wskazanej w ust. 1 nastąpi w częściach w oparciu o złożoną ofertę i jej załączniki tj.:

a) płatność za dokumentację projektową wraz z potwierdzeniem braku sprzeciwu do zgłoszenia

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/ uzyskaniem ostatecznej

decyzji pozwolenie na budowę,

b) płatności za roboty budowlane i likwidację urządzeń przytorowych i styków klejono-sprężonych

– faktury nie częściej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym.

4. Płatność nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury po dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego na podstawie podpisanego przez STRONY protokołu częściowego lub końcowego odbioru – odpowiednio dla zakresów prac określonych w ust. 3 lit. a) i b).

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie WYKONAWCY będzie płatne wyłącznie na rachunek WYKONAWCY wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatkach od towarów i usług i tylko taki rachunek do płatności może zostać wskazany w wystawionej ZAMAWIAJACEMU fakturze. Faktura wskazująca inny numer rachunku bankowego do płatności, jako wystawiona niezgodnie z Umową zostanie WYKONAWCY zwrócona bez księgowania, a ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wstrzymania z płatnością do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

1. Płatność należności z tytułu realizacji niniejszej Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY nr ……………………………………………………………..., z zastrzeżeniem ust. 5.
2. STRONY zgodnie postanawiają, że terminem płatności jest data uznania rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
3. STRONY ustalają, że w razie braku terminowego spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy przez którąkolwiek ze STRON - druga STRONA może wystosować wezwanie do zapłaty należności również w formie elektronicznej na adres e-mail.
4. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.
5. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje indeksacji cen.
6. WYKONAWCA wyraża zgodę na wystawianie ZAMAWIAJĄCEMU faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami).
7. E-faktury, korekty e-faktur, duplikaty e-faktur będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formie PDF (portable document format) zapewniając autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej (art.106m ust. 1 Ustawy o VAT) z następujących adresów:

z adresu WYKONAWCY: ……………………….: na adres ZAMAWIAJĄCEGO: faktura@skm.pkp.pl,

z adresu ZAMAWIAJĄCEGO: e.faktura@skm.pkp.pl na adres WYKONAWCY: ……………………………

**§4**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy ze szczególną starannością, w zgodności ze zleceniem ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności z ustawą Prawo budowlane.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do zastosowania materiałów odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom określonym w dokumentach wskazanych w §1 ust. 1 i 2.

.

3. WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów w myśl Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 powstałych w wyniku realizacji prac budowlanych, za wyjątkiem metali (w tym szyn, przytwierdzeń, konstrukcji wsporczych, szaf technicznych, kabli i innych).

4. Wytwórcą odpadów metalowych jest ZAMAWIAJACY. WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć wszystkie metale do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (na teren stacji Gdynia Cisowa Postojowa).

**§5**

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie realizacji przedmiotu Umowy. Przekazane w formie pisemnej uzgodnienia są wiążące dla WYKONAWCY.

**§6**

1. Do obowiązków WYKONAWCY należy ponadto w szczególności:
2. aktualizacja dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/uzyskania decyzji pozwolenie na budowę;
   1. protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO zaktualizowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez WYKONAWCĘ zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę/decyzji pozwolenie na budowę;
   2. odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, uwzględniające specyfikę obiektu oraz jego otoczenie;
   3. terminowe wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy;
   4. wykonanie robót zgodnie z zaktualizowaną dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, normami budowlanymi;
   5. wykonanie robót z fabrycznie nowych materiałów i urządzeń własnych WYKONAWCY;
   6. odpowiedzialność za wymagane warunki BHP oraz p. poż. w zakresie wykonywanych robót;
   7. informowanie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach   
      i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub zwłokę w terminie ich zakończenia;
   8. zgłoszenie wykonanych prac do odbioru końcowego lub częściowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z zasadami opisanymi w PFU;
   9. odpowiedzialność cywilna względem osób trzecich za zdarzenia związane z prowadzonymi robotami;
   10. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
   11. wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych;
   12. oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe, a także oznakowanie w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM ewentualnych innych dróg dojścia;
   13. skompletowanie i przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: powykonawczą dokumentację projektową, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów geodezyjno-kartograficznych; protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo Budowlane;
   14. dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów kierownika budowy oraz dokumentów kierowników robót, wymaganych do zgłoszenia o rozpoczęciu robót;
   15. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu robót;
   16. informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu. Jeżeli WYKONAWCA nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt;
   17. strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do dnia zakończenia odbioru końcowego robót;
   18. wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej – dokonane zmiany winny zostać naniesione na wersji edytowalnej dokumentacji projektowej (dwg) i przekazane ZAMAWIAJĄCEMU na nośniku pamięci i płycie CD/DVD oraz w 5 egz. dokumentacji papierowej;
   19. stały kontakt z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w sprawach prawidłowej realizacji Umowy;
   20. demontaż i montaż elementów (we własnym zakresie oraz w uzgodnieniu z właściwym zarządcą) infrastruktury kolejowej, jeżeli zajdzie taka konieczność oraz przetransportowanie zdemontowanych elementów do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO;
   21. przeprowadzenie instruktażu dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, dotyczącego obsługi i serwisowania zamontowanych urządzeń;
   22. WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia do właściwego organu zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia wykonania robót rozbiórkowych. WYKONAWCA wystąpi również o poświadczenie braku sprzeciwu ze strony organu i niezwłocznie po otrzymaniu poświadczenia przystąpi do robót budowlanych;
   23. prace niewymagające pozwolenia na budowę prowadzone będą pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania budową;
   24. prowadzenie prac w sposób nie kolidujący z prowadzeniem ruchu pociągów i obsługi podróżnych oraz ich komunikacją, chyba że zostaną wydane odpowiednie zezwolenia;
   25. zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem wymaganego zaplecza budowy z zapewnieniem potrzebnych mediów oraz jego demontażu z przywróceniem infrastruktury do stanu pierwotnego przed zdaniem terenu ZAMAWIAJĄCEMU;
   26. zapewnienie ciągłości funkcjonowania i odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury przekazanej do przebudowy przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu jej przebudowy aż do momentu jej odebrania przez ZAMAWIAJĄCEGO;
   27. WYKONAWCA przeprowadzi na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO ocenę znaczenia wprowadzanych zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu kolejowego oraz dokona identyfikacji zagrożeń z nimi związanych, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz w przypadku ocenienia zmiany, jako znaczącej pozyska na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO właściwy raport w sprawie oceny bezpieczeństwa zdefiniowany tymże Rozporządzeniem;
   28. ZAMAWIAJACY w trakcie realizacji zamówienia może przeprowadzić u WYKONAWCY audyt bezpieczeństwa zgodnie z własnym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dla podmiotów rynku kolejowego, a WYKONAWCA wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu;
   29. udział WYKONAWCY oraz zapewnienie udziału jego Podwykonawców w komisjach regulaminowych opracowujących regulaminy tymczasowe prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót;
   30. podawanie przez WYKONAWCĘ i jego Podwykonawców szczegółowych informacji określających zakres wykonywanych robót (faza, etap, itp.) wraz ze wskazaniem ich lokalizacji w przekazywanym żądaniu zamknięć torowych;
   31. udział WYKONAWCY oraz zapewnienie udziału jego Podwykonawców w naradach koordynacyjnych związanych z procesem budowy;
   32. wykonanie wszystkich robót instalacyjnych wraz z zabudową urządzeń, rozbudową systemów, zgodnie z zaktualizowaną dokumentacją projektową;
   33. wdrożenie, rozruch i uruchomienie urządzeń i systemów, a także przekazanie do użytkowania systemów i urządzeń zrealizowanych w ramach tej inwestycji wraz z instruktażem pracowników ZAMAWIAJĄCEGO;
   34. uzyskanie świadectwa zgodności każdego podsystemu objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (budowy i końcowych prób podsystemu);
   35. wszystkie proponowane rozwiązania muszą realizować zasadę uzyskania najlepszego efektu przy racjonalnych nakładach przewidzianych na jego uzyskanie. Należy uwzględniać nie tylko bieżące nakłady inwestycyjne, ale również przyszłe koszty eksploatacji i utrzymania dla ZAMAWIAJACEGO w przewidywanym okresie eksploatacji.
3. WYKONAWCA, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego oddania, ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody i inne negatywne następstwa prowadzonych prac wynikłe na tym terenie.
4. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki   
   i następstwa awarii, powstałych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanych robót, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.

**§7**

1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren budowy w każdym czasie w celu sprawdzenia w jaki sposób umowa jest realizowana przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt WYKONAWCY, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.
2. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz prawa polskiego.
3. ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od WYKONAWCY przerwania wykonywanych robót, mogących powodować zagrożenie dla osób postronnych, do czasu wyeliminowania tego zagrożenia, a także żądania usunięcia z terenu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.
4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z WYKONAWCĄ do bezpłatnego zapoznania WYKONAWCY z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia występującymi na terenie PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. na podstawie art. 207(1) Kodeksu Pracy.
5. ZAMAWIAJĄCY w ramach niniejszej umowy wystawi Pracownikom WYKONAWCY wskazanym na liście przekazanej ZAMAWIAJĄCEMU i prowadzącym prace – upoważnienia do wstępu na teren ZAMAWIAJĄCEGO.
6. ZAMAWIAJĄCY w ramach niniejszej umowy wystawi upoważnienia do wjazdu samochodów WYKONAWCY na teren ZAMAWIAJĄCEGO.
7. ZAMAWIAJĄCY w ramach niniejszej umowy sporządzi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu pociągów podczas realizacji robót ujętych w §1 na podstawie wystąpienia WYKONAWCY,
8. ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY zamknięć torowych dla robót ujętych w §1 na podstawie wystąpień WYKONAWCY zgodnie z warunkami opisanymi w PFU:

W przypadku przekroczenia terminów udzielonych zamknięć torowych lub odwołania udzielonych zamknięć torowych z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA zostanie obciążony opłatami, powiększonymi o podatek VAT, określonymi w Załączniku nr 2 do Decyzji nr 63/2022 Prezesa Zarządu -Dyrektora Przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie aktualizacji cennika usług wykonywanych przez pracowników/przedstawicieli przedsiębiorstwa na rzecz obcych podmiotów (w szczególności poz. 7, 11, 19, 22, 23, 29) stanowiącej załącznik nr 4 do umowy niniejszej.

**§8**

1. Zgłoszona do odbioru dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. WYKONAWCA zgłasza do odbioru dokumentację wraz z uzyskanym ostatecznym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Z czynności odbioru dokumentacji zostanie spisany protokół przekazania (obejmujący nakład dokumentacji wskazany w PFU) oraz protokół odbioru dokumentacji.

1. 2. Odbiór częściowy i końcowy robót ma przebiegać w następujący sposób: dopuszcza się odbiory częściowe wykonanych robót obejmujące część zakresów prac opisanych w § 3 ust. 3 lit. a) lub b)Umowy, których podstawą przeprowadzenia będzie pisemne lub elektroniczne zgłoszenie WYKONAWCY o ich gotowości do odbioru. ZAMAWIAJĄCY rozpocznie odbiór częściowy nie później niż w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni po zgłoszeniu obiektu do odbioru. Każdy odbiór częściowy zakończony zostanie protokołem częściowego odbioru robót. Odbiory częściowe są odbiorami wstępnymi, dokonywanymi tylko na potrzeby wypłaty części wynagrodzenia i będą one objęte odbiorem końcowym. Odbiory częściowe nie potwierdzają wykonania zobowiązania w żadnej części, przejścia ryzyk czy też rozpoczęcia biegu terminu gwarancji jakości lub rękojmi;
2. roboty zanikające i ulegające zakryciu wymagają zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru, a kontynuacja prac będzie możliwa po dokonaniu odpowiedniego wpisu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do dziennika budowy. Odbiór powinien być dokonany nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi tych robót Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i ZAMAWIAJĄCEMU, zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego na swój koszt;
3. odbiór końcowy robót (przedmiotu zamówienia) powinien nastąpić po wykonaniu całości robót przez WYKONAWCĘ i po zgłoszeniu przez niego gotowości do odbioru końcowego oraz potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy;
4. WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości przedmiotu Umowy do odbioru końcowego. ZAMAWIAJĄCY rozpocznie odbiór końcowy nie później niż w ciągu 21 (słownie: dwudziestu) dni po zgłoszeniu obiektu do odbioru końcowego. Odbioru dokona komisja powołana przez ZAMAWIAJĄCEGO;
5. z czynności odbioru spisany zostanie protokół końcowego odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek;
6. koszty prób i badań związanych z odbiorami ponosi WYKONAWCA;
7. protokoły częściowego odbioru robót oraz protokół odbioru końcowego robót wraz z załącznikami w nich wyszczególnionymi stanowić będą podstawę do wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU faktur przez WYKONAWCĘ;
8. jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty nie zostały wykonane w całości – dokonane przez WYKONAWCĘ zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego STRONY będą uważać za nieważne i nieskuteczne, a WYKONAWCA obowiązany będzie wykonać brakujące roboty i ponownie zgłosić ZAMAWIAJACEMU gotowość do odbioru końcowego;
9. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić odbioru końcowego, robót, jeżeli WYKONAWCA nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentacji powykonawczej, powiadamiając WYKONAWCĘ o odmowie odbioru na piśmie nie później niż 7 (słownie: siedem) dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru i złożenia dokumentów, o których mowa w §6 ust. 1 pkt 14);
10. jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone istotne wady nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
11. STRONY postanawiają, że termin usunięcia przez WYKONAWCĘ wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych, wynosić będzie 14 (słownie: czternaście) dni, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony po uprzednim zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO;
12. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych;
13. jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:
14. obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy,
15. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od Umowy – w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty przeprowadzenia odbioru i domagać się zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia, lub

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar za opóźnienia;

1. ZAMAWIAJĄCY może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, że istnieją wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Przerwa może trwać do czasu usunięcia tych wad.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą ‑ Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, których Inspektor Nadzoru lub ZAMAWIAJĄCY wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

**§9**

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na roboty budowlane oraz wszelkie inne prace objęte niniejszą Umową, w tym także opracowaną dokumentację projektową - 60 miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady (art. 558 § 1 k.c.). Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania przez obie STRONY umowy protokołu końcowego odbioru robót bez wad istotnych.
2. W razie wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi na roboty budowlane, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie 24 godzin, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony po uprzednim zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO.
3. W przypadku wystąpienia dwóch usterek tego samego urządzenia w okresie gwarancji, WYKONAWCA na własny koszt przeprowadzi ekspertyzę przyczyny powstawania usterki (uszkodzenia) wraz z jej definitywnym usunięciem albo wymianą urządzenia na nowe.
4. W razie niespełnienia warunku określonego w ust. 2, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, ma prawo usunięcia wad lub usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

**§10**

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

1. za przekroczenie określonego w §2 ust. 4 Umowy:

- terminu wykonania dokumentacji projektowej - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- terminu wykonania robót budowlanych w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

1. za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po STRONIE WYKONAWCY - w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 należnego za tę część prac lub robót, w stosunku do których nastąpiło odstąpienie od Umowy;
2. z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub usterek wynikających z realizacji robót – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;
3. z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub usterek, które powstały w okresie gwarancji lub rękojmi wynikających z realizacji robót – 50,00 zł za każdą godzinę zwłoki;
4. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) za każde zdarzenie, w którym Podwykonawca został dopuszczony do prowadzenia jakichkolwiek prac w ramach realizacji Inwestycji przed zaakceptowaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO projektu umowy o podwykonawstwo lub do prowadzenia prac objętych jej zmianą przed zaakceptowaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO projektu tej zmiany;
5. za nieprzedłożenie zaakceptowanej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) za każde zdarzenie, w którym podwykonawca został dopuszczony do prowadzenia jakichkolwiek prac w ramach realizacji Inwestycji przed zaakceptowaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo lub do prowadzenia prac objętych jej zmianą przed zaakceptowaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO tej zmiany;
6. za każdy przypadek braku zapłaty lub braku terminowej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCOM lub dalszym PODWYKONAWCOM, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umów o podwykonawstwo, które ZAMAWIAJĄCY zaakceptował, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł 00/100)za każdy stwierdzony przypadek.

2. ZAMAWIAJĄCEMU, niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych - przysługiwać będzie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego od WYKONAWCY - w wysokości szkody, jaką poniósł w wyniku zwłoki, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ.

3. W przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od Umowy, w trakcie jej realizacji, z przyczyn nie leżących po STRONIE WYKONAWCY przysługuje WYKONAWCY wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac, stwierdzonemu protokołem sporządzonym i podpisanym przez obie STRONY Umowy.

4. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia naliczonej kary umownej z wierzytelnością WYKONAWCY z tytułu wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1.

**§11**

1. ZAMAWIAJĄCY do upływu terminu określonego w §2 ust. 4 tiret drugi przedłużonego o miesiąc może odstąpić od Umowy w całości albo w części, w razie:
2. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
3. gdy WYKONAWCA wykonuje prace wadliwie, niezgodnie z Umową lub nie reaguje na pisemne polecenia osób występujących po STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO – po uprzednim bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do poprawy w pisemnym wezwaniu zakreślającym rygor odstąpienia od Umowy,
4. gdy WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 dni nie mając pisemnego zezwolenia od osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,
5. likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa WYKONAWCY,
6. wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec WYKONAWCY zagrażającego możliwości realizacji Umowy,
7. gdy w trakcie kontroli realizacji prac przez WYKONAWCĘ, zostanie stwierdzone i udokumentowane, że pracownicy WYKONAWCY wykonują pracę pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
8. wystąpieniu innych okoliczności wskazanych w niniejszej Umowie jako podstawa do odstąpienia od Umowy.
9. Odstąpienie od Umowy może nastąpić jedynie na piśmie i musi zawierać uzasadnienie, pod rygorem jego nieważności. Termin do jego złożenia uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostanie nadane w placówce operatora pocztowego lub doręczone w inny sposób.
10. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze STRON, ciąży na niej obowiązek sporządzenia, przy udziale drugiej STRONY szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, zgodnie ze stanem na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji winien być sporządzony w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy.

4. WYKONAWCA także w przypadku odstąpienia od Umowy w całości:

1. udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z §9 niniejszej Umowy na roboty budowlane i prace odebrane przez ZAMAWIAJĄCEGO;
2. wykona obowiązki określone w ust. 5 poniżej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, WYKONAWCĘ obciążają ponadto następujące obowiązki szczegółowe:
4. WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt STRONY, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót;
5. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
6. WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada;
7. w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 WYKONAWCA przy udziale Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez WYKONAWCĘ;
8. WYKONAWCA niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy.

6. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, obowiązany jest do:

1. dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
2. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez WYKONAWCĘ do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, nie wyższych jednak niż wynikających do zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie oferty WYKONAWCY złożonej w postępowaniu znak: SKMMU.086.38.22 oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego;
3. przejęcia od WYKONAWCY terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

7. W określonych wyżej przypadkach ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru robót niewadliwych.

8. W razie niewykonania przez WYKONAWCĘ obowiązków określonych powyżej, wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

**§12**

WYKONAWCA nie ma prawa przelania na inny podmiot swoich praw lub obowiązków wobec ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności.

**§13**

1. Obowiązek utrzymania porządku i czystości na placu budowy aż do dnia zakończenia odbioru końcowego robót obciąża WYKONAWCĘ.
2. Za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania czynności, o których mowa w ust 1, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową.
4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
5. roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
6. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
7. zakres ubezpieczenia winien obejmować ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz odpowiedzialność cywilną za produkt/wykonaną usługę,
8. winno to być ubezpieczenie odrębne, przeznaczone wyłącznie dla niniejszej Umowy, zakres ubezpieczenia winien obejmować wszystkie szkody w mieniu i na osobie, w tym utracone korzyści i czyste straty finansowe, wyrządzone osobom trzecim oraz ZAMAWIAJĄCEMU, spowodowane w związku z wykonaniem niniejszego zamówienia objęte odpowiedzialnością deliktową , kontraktową oraz deliktowo-kontraktową,
9. zakres ubezpieczenia winien obejmować także szkody wyrządzone przez podwykonawców, konsorcjantów, pracowników i inne osoby formalnie w tym szkody, za które z mocy przepisów odpowiedzialność deliktową ponosi ZAMAWIAJACY (w tym zakresie będzie zawarta także na rzecz osób trzecich),
10. zakres ubezpieczenia winien obejmować także szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej (za wyjątkiem reprezentantów spółki),rażącego niedbalstwa oraz pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
11. zakres ubezpieczenia winien obejmować także szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) i urządzeniach, w tym światłowodowych, elektrycznych, gazowych,
12. zakres ubezpieczenia winien obejmować także nagłe i nie przewidziane szkody w środowisku;
13. zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody powstałe w okresie realizacji zamówienia od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz w okresie gwarancji i rękojmi określonym w § 9 niniejszej Umowy obejmując szkody wynikłe ze zdarzeń zaistniałych w okresie realizacji zamówienia,
14. franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udział własnych nie mogą być większe niż 15.000,00 zł, z wyjątkiem czystych strat finansowych dla których maksymalna franszyza/udział własny może wynosić 10% odszkodowania, nie mniej niż 15.000,00 zł,
15. winno być wyłączone prawo regresu w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO i innych podmiotów ubezpieczonych w ramach Umowy ubezpieczenia.
16. WYKONAWCA najpóźniej 3 dni przed przekazaniem terenu budowy, przedłoży do wglądu ZAMAWIAJĄCEMU Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3.
17. ZAMAWIAJĄCY nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
18. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren budowy w każdym czasie w celu realizacji uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu.

**§14**

1. WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez WYKONAWCĘ na jego własny koszt.
3. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganymi prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.
4. WYKONAWCA zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się skierować do kierowania budową p ..................................., upr. bud. nr .......................................................................................

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez WYKONAWCĘ na piśmie i wymaga pisemnego, pod rygorem nieważności, zaakceptowania przez ZAMAWIAJĄCEGO.

1. WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zakończenia pełnienia obowiązków kierownika budowy przez wskazaną w Umowie osobę i podjęciem tych obowiązków przez nową osobę, a po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO, dokonać odpowiednich zgłoszeń dotyczących zmiany kierownika budowy do Nadzoru Budowlanego oraz dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU kopie ww. zgłoszeń. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
2. Skierowanie, bez akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w ofercie WYKONAWCY stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY.

**§15**

1.    STRONY ustalają, że następujący zakres robót WYKONAWCA wykona za pomocą Podwykonawcy (lub Podwykonawców): ………………...

2.    WYKONAWCA, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej Umowy, wraz z projektami załączników zawierającego szczegółowy opis zakresu robót Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz odpis z KRS lub wydruk informacji z CEiDG Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. Jeżeli w terminie 21 dni od dnia przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie (w formie elektronicznej ) projektu Umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą ZAMAWIAJĄCY nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń dotyczących niespełnienia wymagań określonych w niniejszej Umowie wraz z załącznikami oraz obowiązujących przepisach uważa się, że akceptacji udzielił. Akceptacja nie może być udzielona bez przeprowadzenia powyższej procedury, w szczególności nie może być udzielona w sposób dorozumiany. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja udzielona bez przeprowadzenia powyższej procedury jest nieważna.

3.    Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą winna być zawarta na piśmie, a w przypadku Umowy której przedmiotem są roboty budowlane jej treść winna być zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jako akceptację uważa się również nie zgłoszenie przez ZAMAWIAJĄCEGO zastrzeżeń do projektu umowy w terminie 21 dni od jej przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU. Zmiany do umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą wymagają akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO i mają do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu, w szczególności ust. 2 – 5.

4.    W Umowie z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawca, której przedmiotem są roboty budowlane winny znaleźć się następujące postanowienia (z tym , że postanowienie pkt 7 i 9 mają zastosowanie do umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami, których przedmiotem są dostawy lub usługi):

1) odpowiednio zastosowane postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności ust. 2-3 i 5-24 niniejszego paragrafu oraz postanowienia § 10 ust. 1 pkt 5-7;

2)  szczegółowo opisany zakres robót (tak, aby roboty Podwykonawcy można było zidentyfikować) i wynagrodzenie oraz w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego kosztorys z przedmiarem robót stanowiącym część przedmiaru robót z Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem przepisów o podatku od towarów i usług;

3)  odbiór przez WYKONAWCĘ robót wykonanych przez Podwykonawcę będzie dokonany jednocześnie z odbiorem tych robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod warunkiem zawieszającym odbioru tych robót przez ZAMAWIAJĄCEGO;

4)  kopie faktur, potwierdzone za zgodność z oryginałem, wystawione przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę winny być niezwłocznie doręczane także ZAMAWIAJĄCEMU;

5)  wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie WYKONAWCY za dany zakres robót oraz za poszczególne elementy robót lub w Umowie z Podwykonawcą musi być zawarte zastrzeżenie, iż solidarna odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy i obowiązek bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia są ograniczone do wysokości części wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za dany zakres robót wynikający z Umowy, zgodnie z art. 647 § 3 k.c.;

6)  winien być wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy, na który ma być płacone jego wynagrodzenie;

7)  zakaz przelewu wierzytelności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o zapłatę na rzecz osób trzecich lub jej obciążenia, bez pisemnej zgody STRONY Umowy i ZAMAWIAJĄCEGO;

8)  terminy płatności wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszych Podwykonawców (których przedmiotem Umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi) winny być ustalone w taki sposób, aby były skorelowane z terminami płatności na rzecz WYKONAWCY, to jest przypadały nie później niż na 9 dni przed terminem zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY, z uwzględnieniem pkt 9 i 10 poniżej;

9)  terminy zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszych Podwykonawców (których przedmiotem Umowy są roboty budowlane) winny być nie dłuższe niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie prac;

10)  terminy zapłaty na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, których przedmiotem Umowy są dostawy lub usługi nie mogą być dłuższe niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie dostawy lub usługi;

11)  zagwarantowanie terminowego opłacania należności wobec Dalszych Podwykonawców, dostawców i usługodawców;

12)  winna być zapewniona możliwość zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ wynagrodzenia bezpośrednio Dalszemu Podwykonawcy w ciężar wynagrodzenia należnego Podwykonawcy;

13)  zastrzeżenie prawa wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy, w tym do dokumentów finansowych Podwykonawcy na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, Ministra Infrastruktury (ministra właściwego do spaw transportu kolejowego), ministra właściwego ds. rozwoju, oraz innych podmiotów uprawnionych do dokonywania kontroli inwestycji, w tym Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli, Województwa Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez okres 10 lat od odbioru końcowego Inwestycji;

14)  zastrzeżenie, iż Podwykonawcy w przypadku dokonania przez niego zapłaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy nie będzie mu przysługiwać w żadnym przypadku roszczenie regresowe związane z solidarną odpowiedzialnością w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO o zwrot zapłaconej kwoty w całości ani w części;

15)  w Umowie z Dalszym Podwykonawcą winny znaleźć się odpowiednio zastosowane powyższe punkty niniejszego ustępu;

16) ZAMAWIAJĄCY zastrzega prawo wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy, w tym dokumentów finansowych WYKONAWCY, na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO oraz właściwego Ministra ds. transportu i inwestycji. WYKONAWCA zobowiązuje się opisane wyżej dokumenty wskazanym wyżej podmiotom udostępnić.

5.    WYKONAWCA, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowiązany jest dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy podwykonawczej, które przedmiotem są roboty budowlane wraz z załącznikami w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. ZAMAWIAJĄCY może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia otrzymania Umowy, w przypadku, jeżeli umowa jest niezgodna z zaakceptowanym projektem (w tym odnośnie osoby Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy) lub ujawnione zostały okoliczności uzasadniające wykluczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. ZAMAWIAJĄCY skieruje sprzeciw do WYKONAWCY i stron umowy o podwykonawstwo.

6.    WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie Podwykonawcy jak za swoje własne. Obowiązkiem WYKONAWCY jest terminowa zapłata wynagrodzeń wszystkich Podwykonawców i zapewnienie terminowej zapłaty wynagrodzeń Dalszych Podwykonawców. Brak terminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy będzie stanowić nienależyte wykonanie niniejszej Umowy.

7.    W protokołach częściowego odbioru robót, jak i końcowego odbioru robót oraz końcowego odbioru Inwestycji winien być określony zakres robót i świadczeń wykonanych przezposzczególnychPodwykonawcówi Dalszych Podwykonawców z podaniem ich wartości (w tym podlegających obowiązkowi zgłoszenia usługodawców i dostawców) lub zestawienie takich zakresów robót i świadczeń winno być doręczone wraz z fakturą WYKONAWCY za dany zakres Robót.

8.    WYKONAWCA obowiązany jest doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU wraz z własną fakturą zestawienie należności Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców (w tym podlegających obowiązkowi zgłoszenia usługodawców i dostawców) za dany zakres Robót wraz z kopiami ich faktur i terminami płatności. WYKONAWCA może jednocześnie wskazać na piśmie ZAMAWIAJĄCEMU wynagrodzenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców (w tym podlegających obowiązkowi zgłoszenia usługodawców i dostawców), w celu bezpośredniej zapłaty na ich rachunki bankowe w trybie przekazu, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Takiej zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO nie traktuje się, jako bezpośredniej zapłaty uprawniającej do odstąpienia od Umowy z mocy ust. 18 niniejszego paragrafu, a w przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców nie nalicza się kar umownych opisanych w § 10 ust. 1 pkt 7 niniejszej Umowy. W przypadku, jeżeli WYKONAWCA nie skorzysta z możliwości zapłaty wynagrodzeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w trybie przekazu, to będzie zobowiązany dostarczyć nie później niż 5 dni przed terminem płatności swojego wynagrodzenia dowody zapłaty wynagrodzeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dostarczy tych dowodów może zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w szczególności uwagi dotyczące braku zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wraz z ewentualnym oświadczeniem, iż rezygnuje z wyznaczenia dodatkowego terminu na zgłoszenie tych uwag.

9.    ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJACEMU Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Pod pojęciem uchylenia się od obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę rozumie się brak zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

10.  Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż solidarna odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy i obowiązek bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia są ograniczone do wysokości części wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za dany zakres robót wynikający z Umowy, zgodnie z art. 647 § 3 k.c..

12.  W celu umożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU jednoczesnej bezpośredniej zapłaty w celu zaspokojenia roszczeń Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o wynagrodzenie (w tym Podwykonawców objętych obowiązkiem zgłoszenia, których przedmiotem świadczenia są usługi lub dostawy), a zarazem zaspokojenia roszczenia WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia oraz w celu zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCEGO przed  solidarną odpowiedzialnością wynikającą z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego WYKONAWCA zastrzega dla ZAMAWIAJĄCEGO prawo zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY w odpowiedniej części lub w całości bezpośrednio na rachunek Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców tytułem zaspokojenia należnego im wynagrodzenia. Zapłata nastąpi w kwotach wynikających z umów między WYKONAWCĄ i Podwykonawcą lub Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą lub Dalszymi Podwykonawcami oraz wystawionych przez nich faktur lub rachunków, do wysokości części wynagrodzenia WYKONAWCY należnej za daną część Robót, po spełnieniu przesłanek wynikających z tych umów warunkujących zapłatę wynagrodzenia i po wskazaniu przez WYKONAWCĘ Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, na rzecz których należy dokonać zapłaty w tym trybie. Zapłata przez ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy stanowić będzie zarazem zaspokojenie wierzytelności WYKONAWCY w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia w tej części. Powyższe zastrzeżenie stanowi przekaz w rozumieniu art. 9212 Kodeksu cywilnego), z tym, że ZAMAWIAJĄCY nie ma obowiązku zadośćuczynienia przekazowi, w zakresie, w jakim wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przekracza wysokość części wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za dany zakres robót oraz z przedmiaru robót z kosztorysem stanowiących część Dokumentacji Projektowej .

13.  W przypadku braku przedłożenia przez WYKONAWCĘ dokumentów wykazujących zapłatę wynagrodzeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia WYKONAWCY w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przypadku, jeżeli WYKONAWCA nie przedłożył przy pierwszej płatności wynagrodzenia dokumentów opisanych w ust. 7 i 9 niniejszego paragrafu, jest zobowiązany przedłożyć je nie później niż wraz z drugą fakturą.

14.  W przypadku, jeżeli płatność wynagrodzenia WYKONAWCY przypada wcześniej niż płatność wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za świadczenia składające się na tę samą odebraną część Robót, a WYKONAWCA nie wskazał jej do zapłaty w trybie przekazu, zastosowanie ma postanowienie ust. 13 niniejszego paragrafu, tj. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać się z zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia WYKONAWCY W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługują odsetki w związku z dokonaniem płatności w późniejszym terminie.

15.  W przypadku zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz Podwykonawcy jakiejkolwiek kwoty należnej Podwykonawcy na podstawie Umowy z WYKONAWCĄ lub Dalszemu Podwykonawcy na podstawie Umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą WYKONAWCA ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU wypłaconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwoty w całości, a ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę zapłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY (nawet jeżeli roszczenie o zwrot nie jest jeszcze wymagalne), chyba że jej zapłata nastąpiła z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia na podstawie przekazu zgodnie z ustępem 12 niniejszego paragrafu.

16.  ZAMAWIAJACY przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi WYKONAWCY zgłoszenie w terminie 7 dni w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

17.  W przypadku zgłoszenia uwag o braku zasadności bezpośredniej zapłaty, o których mowa w ust. 6 lub 8 niniejszego paragrafu, w wyznaczonym terminie ZAMAWIAJĄCY może:

1)    nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)    złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEMU co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)    dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli stwierdzi zasadność takiej zapłaty.

18.  W przypadku konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia opisanego w §3  ust. 1 niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA.

19.  WYKONAWCA nie ma obowiązku zgłoszenia ani przedkładania ZAMAWIAJĄCEMU Umów (lub ich kopii) z dostawcami i usługodawcami (których przedmiotem nie są roboty budowlane), o wartości nie większej niż 50.000,00 zł. netto. W przypadku takich umów o wartości większej niż 50.000,00 zł. netto WYKONAWCA, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, W przypadku, jeżeli termin zapłaty w tej umowie jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 10 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJĄCY wezwie do jego zmiany pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

20.  W przypadku dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w związku z solidarną odpowiedzialnością na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego h STRONY ustalają następujące zasady roszczeń regresowych. W przypadku dokonania zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO przysługuje mu zwrot całości zapłaconej kwoty od WYKONAWCY, chyba że jej zapłata nastąpiła z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia na podstawie postanowienia ustępu 12 niniejszego paragrafu. W przypadku dokonania zapłaty przez WYKONAWCĘ (również za pośrednictwem ZAMAWIAJĄCEGO w ramach przekazu opisanego w ust. 12 niniejszego paragrafu) nie przysługuje mu w żadnym przypadku roszczenie w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO o zwrot zapłaconej kwoty w całości, ani w części.

21.  WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą wobec ZAMAWIAJĄCEGO solidarną odpowiedzialność za zwrot kwot zapłaconych przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz za wykonanie wszystkich obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie niezależnie od tego, czy Umowa o podwykonawstwo została zawarta przez wszystkich tych WYKONAWCÓW, lub przez niektórych albo jednego spośród nich.

22.  Do Umów WYKONAWCY z Podwykonawcami oraz Podwykonawcy z Dalszymi Podwykonawcami mają zastosowanie przepisy art. 15 ust. 7-9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

23.  Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie także do rozliczeń po odstąpieniu od Umowy.

**§16**

1. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Zabezpieczenie) w wysokości **5%** **wynagrodzenia brutto** określonego w §3 ust. 1, w kwocie … złotych w formie ……………………………………….
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części.
3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej (przelew na rachunek bankowy) ZAMAWIAJĄCY przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
4. ZAMAWIAJĄCY z zastrzeżeniem ust. 2, zwróci 70% wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany. Pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia będzie zwrócone w terminie do 15 dni po zakończeniu najpóźniej upływającego okresu rękojmi za wady.
5. ZAMAWIAJĄCY zwróci Zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.
6. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż pieniądz ZAMAWIAJĄCY zwróci poprzez przekazanie WYKONAWCY oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia.

**§17**

ZAMAWIAJĄCY zastrzega prawo wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy, w tym dokumentów finansowych WYKONAWCY, na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO oraz właściwego Ministra ds. transportu i inwestycji. WYKONAWCA zobowiązuje się opisane wyżej dokumenty wskazanym wyżej podmiotom udostępnić.

**§18**

* 1. Osoba odpowiedzialna za realizację Umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest:

p. …………………, tel. ………………….., mail: ...@skm.pkp.pl

2. Osoba odpowiedzialna za realizację Umowy ze strony WYKONAWCY jest:

p. ……………………………, tel. …………………………, mail …………………………….

**§19**

1. Zgodnie z art. 13,14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) STRONY informują, że są Administratorami danych osobowych osób reprezentujących STRONY niniejszej Umowy oraz osób wskazanych w §18 i § 14 ust. 4 Umowy. Dane kontaktowe do Administratorów:

a. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia, mail skm@skm.pkp.pl;

b. …………………………………………………..

2. Administratorzy wyznaczyli Inspektorów ochrony danych, z którymi można się skontaktować odpowiednio:

a. pisząc na adres e- daneosobowe@skm.pkp.pl lub telefonicznie - tel. 58 721 29 69;

b. pisząc na adres e- mail:……………………….. lub telefonicznie: ……………………………

3. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o niniejszą Umowę przetwarzane będą w celu jej zawarcia i realizacji, na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec osób reprezentujących STRONY,

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO wobec osób, których STRONY wyznaczyły do realizacji zapisów niniejszej Umowy;

c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dotyczy, realizacji zapisów Umowy oraz możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z niezrealizowaniem zapisów niniejszej Umowy.

4. Administratorzy informują, że dane osobowe udostępniane będą innym podmiotom z którymi zawarto Umowy powierzenia, państwowym służbom kontrolnym, kancelarii prawnej obsługującej administratora.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z Umowy lub terminów przekazania dokumentacji do Archiwum, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu .

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia - https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.

9. Podanie danych osobowych wskazanych w jest warunkiem umownym zawarcia niniejszej Umowy i jej realizacji.

10. STRONY mają obowiązek poinformowania osób wskazanych w ust. 1 o treści niniejszego paragrafu.

**§20**

1. WYKONAWCA oświadcza, że:

1) nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności wskazane w art. 7 ust.1 ustawy z dnia kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), w szczególności:

a) nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej „rozporządzenie 765/2006”;

b) nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, dalej „rozporządzenie 269/2014”;

c) wobec niego nie została wydana decyzja w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, z zastosowaniem środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,

d) jego beneficjentem rzeczywistym, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; **(wykreślić jeżeli WYKONAWCA nie jest Sp. z o.o. lub Spółką Akcyjną),**

e) jego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; **(wykreślić jeżeli WYKONAWCA nie jest Sp. z o.o. lub Spółką Akcyjną).**

2. WYKONAWCA niezwłocznie poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o każdej zmianie okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.

**§21**

**w związku z art. 11o Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych**

1. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych przez ZAMAWIAJĄCEGO wynikających, w szczególności z treści z art. 11 o ust. 1a i 1b Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.) WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia na pisemne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia wiedzy WYKONAWCY w terminie określonym w wezwaniu nie krótszym niż 14 dni według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. W przypadku WYKONAWCÓW wspólnie realizujących zamówienie (o których mowa w art. 58 i 445 ust. 1 ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710.) oświadczenie obowiązany jest złożyć każdy z WYKONAWCÓW. ZAMAWIAJĄCY może zażądać złożenia oświadczenia nie częściej niż 2 razy w każdym roku kalendarzowym.
2. ZAMAWIAJĄCY może wezwać WYKONAWCĘ do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów dotyczących treści oświadczenia w terminie nie krótszym niż 21 dni.
3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo zażądać oświadczenia, wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu także po zakończeniu wykonywania Umowy nie później niż do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zakończone zostało wykonywanie Umowy i WYKONAWCA jest zobowiązany żądanie to spełnić.
4. Każdorazowo w przypadku, jeżeli WYKONAWCA nie złoży oświadczenia, wyjaśnień lub dokumentów lub złożone oświadczenie, wyjaśnienia lub dokumenty będą niezgodne z prawdą, to WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłaty na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości 5% kwot brutto zapłaconych mu w danym roku przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku WYKONAWCÓW wspólnie realizujących zamówienie kara umowna zostanie nałożona na nich solidarnie w przypadku, gdyby choć jeden z WYKONAWCÓW nie złożył oświadczenia.
5. ZAMAWIAJĄCY będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o zmianie stanu faktycznego podanego w oświadczeniu, wyjaśnieniach lub dokumentach wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

**§22**

1.  Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej na ZAMAWIAJĄCEGO przechodzą, bez potrzeby dodatkowych oświadczeń, prawa autorskie majątkowe do przekazanej – wykonanej w ramach przedmiotu niniejszej Umowy zaktualizowanej dokumentacji projektowej (utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.) na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w szczególności opisanych w ust. 3 poniżej. Nabycie tych praw autorskich oraz innych związanych z nimi praw następuje w ramach wynagrodzenia umownego określonego niniejszą Umową. WYKONAWCY nie przysługuje i nie będzie przysługiwać od ZAMAWIAJĄCEGO jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Prawa autorskie przysługiwać będą ZAMAWIAJĄCEMU jednakowo do całości Utworu w częściach równych.

2.  WYKONAWCA oświadcza, że posiada na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa do całości przedmiotu Umowy, a ich przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, ani też nie wymaga uzyskania żadnych zezwoleń czy zgód osób trzecich.

3.  Przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO całości praw autorskich majątkowych do przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:

1)  prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do przedmiotu Umowy w całości lub w części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:

a)  w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia opracowania stanowiącego przedmiot Umowy w tym dokumentacji technicznej – zwielokrotnianie dowolną techniką   
i utrwalanie zgodnie z zapotrzebowaniem ZAMAWIAJĄCEGO, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m. in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, a także poprzez wprowadzenie do pamięci komputerów,

b)  w zakresie realizacji wykonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO działalności gospodarczej i jego jednostki organizacyjne działalności   
o charakterze użyteczności publicznej oraz działalności gospodarczej, w tym w szczególności w celu wykonania wszelkich prac projektowych lub budowlanych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych rozstrzygnięć administracyjnych,

c)  wykorzystywanie dla celów promocji, reklamy, marketingu przedsięwzięcia do którego odnosi się przedmiot Umowy jak i działalności ZAMAWIAJĄCEGO   
oraz jego jednostek organizacyjnych, a także wykorzystywanie dla celów pozyskiwania przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz jego jednostek organizacyjnych – łącznie lub oddzielnie - finansowania dla wszelkich działań mających na celu realizację przedsięwzięcia do którego odnosi się przedmiot Umowy, oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub jego jednostki organizacyjne – łącznie lub oddzielnie,- powielenie dowolną techniką całości lub części, w szczególności wykonanie kserokopii, lub za pomocą skanera;

d)  wprowadzenie do pamięci komputera;

e)  zezwalanie na wykonanie zależnego prawa autorskiego;

f)   wprowadzenie do obrotu, najem i użyczenie.

2)  zgodę WYKONAWCY na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących przedmiot Umowy, stworzonych przez WYKONAWCĘ lub przez inne podmioty, na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności wymienionych w pkt 1) powyżej,

3)  prawo korzystania, rozporządzania oraz zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie przedmiotu umowy, stworzonymi przez WYKONAWCĘ lub przez inne podmioty, na zlecenie ZAMAWIAJACEGO, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności wymienionych w pkt 1) powyżej.

4.   Wraz z przejściem na ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw majątkowych przechodzi także na ZAMAWIAJĄCEGO wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie (rozporządzanie i korzystanie) zależnego prawa autorskiego. WYKONAWCA oświadcza, że zbycie autorskich praw majątkowych na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO oraz innych przenoszonych praw i roszczeń na ZAMAWIAJACEGO, nie jest niczym ograniczone ani wyłączone.

5.   W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem   
w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu autorskich praw majątkowych lub osobistych, WYKONAWCA pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z pojawieniem się takich roszczeń, jak również udzieli ZAMAWIAJĄCEMU wszelkiej pomocy w obronie przed takimi roszczeniami, a na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, wyłoży kwoty niezbędne na obronę przed takimi roszczeniami.

6.   Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu Umowy obejmuje także upoważnienie ZAMAWIAJACEGO do wykonywania prawa do nienaruszalności treści i formy przedmiotu Umowy oraz rzetelnego jej wykorzystania, w szczególności prawa do wyrażania zgody na wprowadzanie jakichkolwiek zmian do przedmiotu Umowy. Upoważnienie udzielone jest na okres dwudziestu lat od zawarcia niniejszej Umowy, a wynagrodzenie z tego tytułu wchodzi w zakres wynagrodzenia umownego określonego niniejszą umową. WYKONAWCY nie będzie przysługiwać od ZAMAWIAJĄCEGO jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie   
z tego tytułu.

7.   WYKONAWCA zobowiązany jest do niewykonywania wobec jw. prawa do nienaruszalności treści i formy oraz rzetelnego wykorzystania przedmiotu Umowy oraz utworów zależnych stanowiących ich opracowanie.

8.   WYKONAWCA wyraża zgodę na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zmian całości lub części przedmiotu Umowy wynikających z potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez ZAMAWIAJĄCEGO lub na ich zlecenie nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych ani dóbr osobistych WYKONAWCY, w szczególności prawa do integralności przedmiotu Umowy.

9.   Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU  
w oryginale, pisemne oświadczenia wszystkich osób, które są współautorami Przedmiotu Umowy, potwierdzające:

a.  przeniesienie na WYKONAWCĘ majątkowych praw autorskich, w tym wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie (rozporządzanie   
i korzystanie) zależnego prawa autorskiego, do Przedmiotu Umowy, a także

b.  uprawnienie WYKONAWCY do upoważnienia ZAMAWIAJACEGO do wykonywania prawa do nienaruszalności treści i formy przedmiotu umowy oraz rzetelnego jej wykorzystania, w szczególności prawa do wyrażania zgody na wprowadzanie jakichkolwiek zmian do przedmiotu Umowy,

c.  zobowiązanie autorów do niewykonywania wobec WYKONAWCY, ZAMAWIAJACEGO   
prawa do nienaruszalności treści i formy oraz rzetelnego wykorzystania przedmiotu Umowy oraz utworów zależnych stanowiących ich opracowanie.

d.  zgodę autorów na dokonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zmian całości lub części przedmiotu Umowy wynikających z potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO,   
a także stwierdzające, iż jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez ZAMAWIAJĄCEGO lub na ich zlecenie do przedmiotu Umowy nie będą stanowiły naruszenia autorskich praw osobistych ani dóbr osobistych autorów, w szczególności prawa do integralności przedmiotu umowy, przy czym stwierdzone w tych dokumentach prawa i upoważnienia przyznane WYKONAWCY oraz zobowiązania autorów dotyczyć będą zakresu nie węższego, niż odpowiednie obowiązki dotyczące przeniesienia praw autorskich i udzielenia stosownych upoważnień, wynikające   
z niniejszej Umowy.

10. Wraz z przedmiotem zamówienia, zawierającym kompleksowo wykonaną Dokumentację projektową i obejmującym zrealizowane wszystkie czynności, należy przekazać sprawozdanie weryfikacyjne, którego integralną część stanowić będą:

1) Oświadczenie, że Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót są zgodne z umową, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

2) Oświadczenie, że Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski są zgodne z Ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do tej Ustawy,

3) Oświadczenie o dokonaniu wzajemnego skoordynowania technicznego wykonanych w ramach Umowy opracowań projektowych, opisowych i kosztorysowych,

4) Wykaz przekazanych opracowań zawierający:

a. Wykaz wymaganych w SWZ prac projektowych, przedmiarów, kosztorysów, z potwierdzeniem ich zakresu, ilości, oznaczenia, podpisów, kopii uprawnień, oświadczeń osób projektujących i sprawdzających,

b. Wykaz wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawozdań wynikających z projektów wykonawczych wraz ze wskazaniem w jaki sposób wykonano zawarte w nich ustalenia,

c. Wykaz przepisów prawnych i przyjętych norm związanych z projektowaniem i budową wykorzystanych w ramach Przedmiotu umowy.

11. Sprawozdanie weryfikacyjne powinno potwierdzać podjęcie przez WYKONAWCĘ działań mających na celu zapewnienie zgodności prac projektowych z obowiązującymi przepisami i wymaganiami ZAMAWIAJACEGO, w tym, że:

1) wykonano inwentaryzację stanu istniejącego oraz opracowano wszelkie dokumenty wymagane przez ZAMAWIAJACEGO przed przystąpieniem do prac projektowych,

2) sprawdzono kompletność uzgodnień branżowych,

3) wypełniono zalecenia i wymagania określone w uzgodnieniach,

4) sprawdzono kompletność uzgodnień i wypełnienie zaleceń i wymagań decyzji środowiskowych oraz raportu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli były wymagane,

5) sprawdzono kompletność Dokumentacji projektowej,

6) sprawdzono wypełnienie wymagań SWZ i ustaleń ze spotkań roboczych w trakcie realizacji Umowy,

7) sprawdzono poprawność obliczeń, przedmiarów, kosztorysów,

8) Przedmiot Umowy zostanie przekazany w formie i ilościach określonych w PFU.

12. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa (lub jej część) jest wadliwa (art. 556 Kodeksu Cywilnego), ZAMAWIAJĄCY wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, względem WYKONAWCY, może:

1) żądać bezpłatnego usunięcia wad na koszt WYKONAWCY, w terminie niezbędnym do ich usunięcia nie dłuższego jednak niż 14 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

2) nie żądając usunięcia wad, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie WYKONAWCY,

3) odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od daty poinformowania WYKONAWCY o wadzie jeżeli wady uniemożliwiają lub znacznie utrudniają realizację inwestycji na podstawie wykonanego przedmiotu Umowy z zachowaniem praw odszkodowawczych w tym kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn występujących po STRONIE WYKONAWCY.

13. WYKONAWCA, w szczególności, ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w danych wyjściowych do projektowania i zasadami współczesnej wiedzy naukowej i technicznej.

14. WYKONAWCA zapewnia, iż przy realizacji zamówienia nie zostaną naruszone żadne prawa osób trzecich.

15. WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znaków towarowych, itp., odnoszących się do przedmiotu umowy oraz sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji zamówienia. WYKONAWCA zobowiązuje się zwolnić Partnera Wiodącego i Partnera z obowiązku świadczenia w przypadku wystąpienia opisanych wyżej żądań lub roszczeń.

16. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po 3 latach od dnia podpisania bez zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO bezusterkowego protokołu odbioru prac. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem ZAMAWIAJĄCY zgłosił wadę WYKONAWCY.

17. Przepisu art. 563. § 1. Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

**§23**

**Nadzór autorski**

1. WYKONAWCA jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku przy realizacji inwestycji wykonywanej w oparciu o przygotowaną przez niego dokumentację projektową.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) potwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowaną dokumentacją projektową;

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań;

3) uzupełnianie szczegółów opracowanej dokumentacji projektowej;

4) kwalifikacja zmian koniecznych do wprowadzenia do dokumentacji projektowej w świetle zatwierdzonego projektu budowlanego;

5) realizacja zadań projektowych i uzgodnieniowych w zakresie rozwiązań dodatkowych i zamiennych – dotyczy rozwiązań projektowych zamiennych, których konieczność wprowadzenia wynikać może z błędów projektanta (np. nieuwzględnionych kolizji, możliwych do przewidzenia w fazie projektowania, bądź przyjętej błędnej technologii robót);

6) udział w spotkaniach, radach budowy, komisjach odbiorów robót budowlanych, naradach koordynacyjnych z innymi inwestycjami itp.

3. Miejsca wykonywania nadzoru autorskiego:

1) teren budowy;

2) siedziba biura budowy;

3) siedziba ZAMAWIAJĄCEGO;

4) biuro projektowe;

5) miejsce spotkania dot. inwestycji lub miejsce pracy komisji odbiorów robót;

6) inne lokalizacje, w których pobyt okaże się niezbędny dla wykonania inwestycji lub realizacji przedmiotu Umowy.

4. Za pobyt na budowie uważa się wykonywanie czynności nadzoru autorskiego w każdej z lokalizacji wymienionej w ust.3.

5. Prace określone w ust. 2 powyżej będą wykonywane do zakończenia i odbioru robót budowlanych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

6. Częstotliwość pobytu projektanta na budowie uzależniona będzie od bieżących potrzeb. Czynności nadzoru autorskiego dokumentowane będą w wymaganych przypadkach wpisem do dziennika budowy.

7. Nadzór autorski może być pełniony również na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO przekazane, listem poleconym do siedziby WYKONAWCY lub pocztą elektroniczną.

8. Zawiadomienie o żądaniu nadzoru uznaje się za skutecznie doręczone jeśli zostało zgłoszone do WYKONAWCY w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. WYKONAWCA zobowiązuje się do podjęcia czynności niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

9. WYKONAWCA zobowiązuje się powierzyć wykonywanie czynności z zakresu nadzoru autorskiego wyłącznie projektantom posiadającym odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.

10. WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO w ramach wynagrodzenia opisanego w § 3 ust. 1 Umowy prawa autorskie majątkowe i prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji wymienionych w § 22 ust. 3 niniejszej Umowy do prac projektowych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego. Prawa te przejdą na ZAMAWIAJĄCEGO z momentem przekazania bez konieczności składania odrębnych oświadczeń. Przez przekazanie rozumie się w tym przypadku także naniesienie zmian na dokumentacji projektowej.

Czynności nadzoru autorskiego dokonywane zgodnie z ust. 2 pkt 2-5 niniejszego paragrafu wymagają akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.

**§24**

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2. Spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

3. WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KRD, BIG.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

5. Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczące działalności gospodarczej STRON, pozyskane przez STRONY w związku z wykonywaniem zobowiązań, wynikających z niniejszej Umowy, nie mogą być ujawniane STRONOM trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej STRONY.

6. ZAMAWIAJĄCY zgodnie z art. 4c Ustawy z dn. 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 i 6 ww. Ustawy.

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.

8. Wszelkie zmiany Umowy z zastrzeżeniem ust. 9 wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

9. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy jak np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych czy zmiany osób wskazanych do kontaktów między STRONAMI, wymienionych w §18 niniejszej Umowy.

10. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

1) Program funkcjonalno-użytkowy w postępowaniu nr SKMMU.086.38.22;

1. Oferta złożona przez WYKONAWCĘ w postępowaniu znak: SKMMU.086.38.22;
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy;
3. Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
4. Egzemplarz umowy/umów z PODWYKONAWCĄ;
5. Klauzula informacyjna RODO;
6. Decyzja nr 63/2022 Prezesa Zarządu -Dyrektora Przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie aktualizacji cennika usług wykonywanych przez pracowników/przedstawicieli przedsiębiorstwa na rzecz obcych podmiotów;
7. Oświadczenie.

11. Wymagania wyszczególnione w choćby jednej części składowej niniejszej Umowy są obowiązujące dla WYKONAWCY tak, jakby były zawarte w pozostałych częściach.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**OŚWIADCZENIE**

w związku z art. 11o Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „Ustawą o CIT”)

W imieniu ………………………………………………………………………………………….[[1]](#footnote-1) (dalej nazywanym Wykonawcą) oświadczam/my, iż:

1. Wykonawca:
2. ma siedzibę pod adresem: …………………………………………………… ………………………………………………………...………………………………….[[2]](#footnote-2);
3. ma miejsce zamieszkania pod adresem:……………………………….. …………………………………………………….…………………………………..…[[3]](#footnote-3);
4. ma Zarząd (w rozumieniu art. 3 ust. 1a Ustawy o CIT) na terytorium: ……………………………………………….…………………………………………[[4]](#footnote-4);
5. Rzeczywistym właścicielem (w rozumieniu art. 4 pkt 29 ustawy o CIT) Wykonawcy jest/nie jest[[5]](#footnote-5) Wykonawca.
6. Rzeczywisty właściciel Wykonawcy: [[6]](#footnote-6)

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 4**  **DOŚWIADCZENIE** |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest realizacja inwestycji pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa samoczynnej blokady liniowej na odcinku Sopot – Gdynia Orłowo wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem urządzeń i systemów, a także przekazaniem do eksploatacji i użytkowania systemów i urządzeń zrealizowanych w ramach tej inwestycji”- znak: SKMMU.086.38.22, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres Zamawiającego** | **Przedmiot umowy lub zamówienia**  (zgodnie z pkt 2.5 SWZ) | **Wartość umowy lub zamówienia w zł netto** | **Czas realizacji** | |
| **początek** | **koniec** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Uwaga**: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia **dokumentów potwierdzających należyte wykonanie** wyszczególnionych w tabeli umów lub zamówień.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_.2022 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 5** |

**formularz oświadczenia wYKONAWCY NA TEMAT dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

**(WYKAZ OSÓB)**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest realizacja inwestycji pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa samoczynnej blokady liniowej na odcinku Sopot – Gdynia Orłowo wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem urządzeń i systemów, a także przekazaniem do eksploatacji i użytkowania systemów i urządzeń zrealizowanych w ramach tej inwestycji” – znak: SKMMU.086.38.22, oświadczam, że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Opis doświadczenia** | | | | **Kwalifikacje zawodowe**  **(uprawnienia w specjalności)** | **Stanowisko, na które osoba jest proponowana** | **Podstawa dysponowania** |
| **Nazwa**  **i adres firmy** | **Okres trwania wykonanej usługi**  **od data (m-c, rok) -**  **do data (m-c, rok)** | **Zajmowane stanowisko**  **(w czasie wykonania usługi)** | **Opis doświadczenia  potwierdzający spełnianie warunków z pkt 2.5 SWZ**  **(poszczególnych wykonanych usług)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_.2022 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 6** |

WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

**„Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa samoczynnej blokady liniowej na odcinku Sopot – Gdynia Orłowo wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem urządzeń i systemów, a także przekazaniem do eksploatacji i użytkowania systemów i urządzeń zrealizowanych w ramach tej inwestycji”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Element rozliczeniowy | wartość netto | podatek VAT | wartość brutto |
| 1. | Aktualizacja dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 2. | Wykonanie robót w oparciu o zaktualizowaną dokumentację projektową, uruchomienie i oddanie do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym przy torze nr 502 |  |  |  |
| 3. | Wykonanie robót w oparciu o zaktualizowana dokumentację projektową, uruchomienie i oddanie do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym przy torze nr 501 |  |  |  |
| 4. | Likwidacja urządzeń przytorowych i styków klejono-sprężonych przy torze nr 501 |  |  |  |
| 5. | Likwidacja urządzeń przytorowych i styków klejono-sprężonych przy torze nr 502 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

**SKMMU.086.38.22** **Załącznik nr 7 do SWZ**

........................................

(miejscowość, data)

..............................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

**Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. \*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(podpis Wykonawcy/Wykonawców)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Załącznik nr 8 do SWZ**

**OŚWIADCZENIE**

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

Na potrzeby zamówienia publicznego: **nr SKMMU.086.38.22**

**pn. aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa samoczynnej blokady liniowej na odcinku Sopot – Gdynia Orłowo wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem urządzeń i systemów, a także przekazaniem do eksploatacji i użytkowania systemów i urządzeń zrealizowanych w ramach tej inwestycji**

oświadczam, że **Wykonawca nie jest**:

1. obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
2. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
3. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
4. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
5. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega- w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

Tym samym oświadczam, iż:

nie istnieją wobec Wykonawcy okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576.

Oświadczam również, że nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Oświadczam jednocześnie, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, jak również Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji ww. informacji w przypadku zaistnienia zmian ich dotyczących – niezwłocznie informując o tym Zamawiającego.

**UWAGA:**

**w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Konsorcjum lub spółki cywilnej, oświadczenie składa oddzielnie w swoim imieniu każdy członek konsorcjum lub każdy wspólnik spółki cywilnej.**

1. Podać dokładną nazwę i nr NIP Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Podać dokładny adres i kraj siedziby Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi. Podać dokładny adres i kraj miejsca zamieszkania siedziby Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-3)
4. Podać nazwę kraju i terytorium, w szczególności należy podać nazwę kraju lub terytorium wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 600), Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. 2022 poz.341) oraz z aktach prawnych zmieniających lub zastępujących to rozporządzenie i obwieszczenie. [↑](#footnote-ref-4)
5. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wypełnić w razie wpisanie w punkcie 2 Oświadczenia, iż rzeczywistym właścicielem Wykonawcy nie jest Wykonawca. W przeciwnym przypadku wpisać „Nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-6)