OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa”

Opracowanie Studium: Prawno – Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowej analizy wykonalności inwestycji.

- INFORMACJA O ZAMÓWIENIU.

  - Zamawiający: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.

z siedziba w Gdyni, ul. Morska 350 A, 81-002

Tytuł Projektu: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego 
w kierunku Wejherowa”

Nr Projektu: WND-RPPM.04.02.00-00-001/12

Umowa o Dofinansowanie Nr UDA-RPPM.04.02.00-00-001/12-00 z dnia 25 września 2012r.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2014.

Oś Priorytetowa 4. Regionalny system transportowy, Działanie 4.2 Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej.

  - Lokalizacja Projektu

Projekt zlokalizowany jest w Polsce (PL), w regionie północnym (PL 6), w województwie pomorskim 
(PL 63), na terenie Metropolitalnego Obszaru Zatoki Gdańskiej. Projekt będzie dotyczył korytarza kolejowego zlokalizowanego wzdłuż linii nr 202 od stacji Rumia do stacji Wejherowo. Odcinek ten znajduje się na terenie powiatu wejherowskiego.

  - Cele Projektu

Planowana realizacja inwestycji wynika przede wszystkim z potrzeby zintensyfikowania działań Spółki 
w celu poprawy i dopasowania oferty kolejowych przewozów pasażerskich poprzez inwestycję 
w infrastrukturę kolejową, poprawę jakości połączeń transportu kolejowego, mającej wpłynąć korzystnie na szybkość i częstotliwość przemieszczania się wewnątrz Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego i poprawę dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego w regionie, a tym samym poprawę dostępności do rynku pracy, edukacji, opieki zdrowotnej i kultury.

Celem głównym planowanego przedsięwzięcia jest poprawa efektywności regionalnego systemu transportu kolejowego w trójmiejskim obszarze aglomeracyjnym oraz zwiększenie spójności systemu komunikacyjnego regionu.

Inwestycja przyniesie znaczące efekty takie jak: poprawę parametrów technicznych linii kolejowej obsługiwanej przez SKM w Trójmieście, co wpłynie na poprawę jakości usług kolejowych, bardziej efektywne wykorzystanie transportu publicznego, zahamowanie wzrostu wykorzystywania transportu indywidualnego w centrum miasta i wzrost bezpieczeństwa ruchu.

Cele inwestycji pokrywają się z celami wytyczonymi przez władze regionalne oraz lokalne – miejskie.

  - Tło Przedsięwzięcia

Niniejsze przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa, tym samym na otoczenie przyszłej inwestycji składać się będzie teren Aglomeracji Trójmiejskiej oraz obszar jej oddziaływania. Tereny te znajdują się w granicach administracyjnych województwa pomorskiego.

Do jednego z najważniejszych celów strategicznych województwa pomorskiego należy wzmocnienie międzynarodowej pozycji regionu jako węzła komunikacyjnego. Zwiększenie konkurencyjności obszaru może być osiągnięte dzięki inwestycjom modernizującym układ transportowy, wymianie międzynarodowej, a także dzięki rozbudowie infrastruktury społeczno-technicznej.

Projekt „Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa” przygotowywany będzie przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (SKM). Spółka posiada bogate doświadczenie w organizacji kolejowych przewozów aglomeracyjnych oraz w zarządzaniu infrastrukturą kolejową, dedykowaną przewozom o takim charakterze.

Przedsiębiorstwo posiada ponad 60 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), za pomocą których realizuje przewozy aglomeracyjne i regionalne w województwie pomorskim.

Na podstawie: „Umowy oddania do odpłatnego korzystania z linii kolejowej oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania linia kolejową” Nr D-55-KPN-9L/02 zawartej dnia 30 grudnia 2002r. z PKP S.A. Spółce została oddana pod zarząd linia kolejowa nr 250. Zgodnie z Umową D-55 realizowane są nie tylko zadania polegające na zarządzaniu, eksploatacji i bieżącym utrzymaniu linii kolejowej, ale są również prowadzone na niej inwestycje w zakresie drogi kolejowej, infrastruktury peronowej i systemów sterowania ruchem kolejowym.

Ponadto, SKM posiada szerokie zaplecze techniczne, wykorzystywane do obsługi posiadanego parku taborowego i do utrzymania linii nr 250. W skład zaplecza technicznego wchodzą Stacja Gdynia Cisowa Postojowa SGCP) oraz Posterunek Rewizji Technicznej Wejherowo (PRTW). Są one wyposażone 
w obiekty służące kompleksowej obsłudze taboru EZT takie jak stanowiska rewizji technicznej, myjnie czy tokarnie podtorowe.

Należy zauważyć, że SGPC jest połączona bezpośrednio z linią nr 250, natomiast PRTW dostępny jest 
z linii kolejowej nr 202, zarządzanej przez PKP PLK S.A. (PLK).

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. prowadzi przewozy aglomeracyjne w obrębie Aglomeracji Trójmiejskiej, którą tworzą miasta: Wejherowo, Reda, Rumia, Gdynia, Sopot, Gdańsk i Pruszcz Gdański oraz przewozy regionalne w ciągu korytarza kolejowego od Słupska do Tczewa. Istotną cechą charakterystyczną przewozów na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej jest ich realizacja na odcinku od Gdańska Głównego do Rumi po samodzielnie zarządzanej linii nr 250. Pozostała część przewozów odbywa się po liniach kolejowych PLK nr 009 i nr 202.

Ze względu na powyższą sytuację możliwości przewozowe na odcinku Rumia-Wejherowo są ograniczone technicznie. Wykorzystywany on jest przez różnych przewoźników w tym towarowych. Dlatego kolejowy transport aglomeracyjny w tym obszarze nie zaspokaja potrzeb pasażerów obecnych jak i potencjalnych podróżnych.

  - Przedstawienie stanu obecnego, problematyka obszaru objętego planowaną inwestycją oraz uzasadnienie potrzeby podjęcia działań niwelujących negatywne skutki stanu obecnego

Linia kolejowa nr 250 znajduje się na terenie nizinnym, pomiędzy pasem nadmorskim, a wzgórzami morenowymi. Jest linią dwutorową, a jej długość to 31,186 km. Rozpoczyna się na stacji Gdańsk Główny, 
a kończy przed stacją Rumia. Linia nr 250 jest przeznaczona do prowadzenia ruchu pasażerskiego 
z rozkładową prędkością 70 km/h.

Podsystem kolejowy na obszarze Trójmiasta oparty jest na linii nr 250 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej 
w Trójmieście od stacji Gdańsk Główny do stacji Rumia oraz biegnącej równolegle linii nr 202 Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński. W ramach podsystemu SKM zlokalizowanych jest czternaście przystanków 
i siedem stacji. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. prowadzi także ruch aglomeracyjnych  pociągów na trasie od Rumi do Wejherowa. Na tym odcinku znajduje się 6 stacji i przystanków osobowych (Rumia, Reda, Reda Pieleszewo, Wejherowo Śmiechowo, Wejherowo Nanice, Wejherowo). Ruch na tym odcinku odbywa się po linii nr 202 należącej do PKP PLK.

Ze względu na konieczność dopasowania się do obowiązującego na linii PLK rozkładu pociągów, SKM jest zmuszona do ograniczenia lub zachwiania częstotliwości kursowania kolei aglomeracyjnej oraz do ustępowania pierwszeństwa spóźnionym pociągom o wyższym priorytecie jednocześnie podnosząc własne opóźnienie.

# Analiza potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Małego Trójmiasta w stanie istniejącym (problemy komunikacyjne) i planistyczne założenia na przyszłość

Działające na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej podsystemy komunikacji nie są zintegrowane w jeden spójny system. Z kolei ukształtowane już węzły komunikacyjne wymagają dostosowania do istniejących potrzeb. Mimo szeroko rozbudowanych powiązań komunikacyjnych, stan istniejącej sieci transportowej jest niezadowalający.

Wraz z rozwojem osiedli mieszkaniowych na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej, tworzone są nowe szlaki komunikacyjne, gdzie w pierwszej kolejności powstają linie autobusowe. Nie zawsze jednak idzie za tym dobrze przygotowana infrastruktura drogowa, w efekcie czego na drogach i ulicach tworzą się zatory komunikacyjne wydłużające czas jazdy do kilkudziesięciu minut. Ograniczenie w dostępności do dobrze skorelowanych środków komunikacji zbiorowej powoduje gwałtowny przyrost liczby aut osobowych i coroczny spadek liczby pasażerów transportu publicznego. Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej pozwoliłaby na zaplanowanie nowych potrzebnych przystanków sąsiadujących z nowo budowanymi osiedlami oraz centrami handlowymi na terenie Małego Trójmiasta przez co wpłynęłaby na zmniejszenie natężenia ruchu na przeciążonych odcinkach sieci drogowej.

Komunikacja zbiorowa pomiędzy „małym” a „dużym” Trójmiastem skoncentrowana jest wzdłuż głównego szlaku drogowego łączącego Wejherowo z Gdynią. Spowodowane jest to nałożeniem się w praktycznie tym samym miejscu drogi łączącej wspomniane miasta oraz trasy obsługiwanej przez szybką kolej miejską, która jest bardzo popularnym środkiem transportu zbiorowego w Trójmieście. Wysoki poziom napełnień transportu zbiorowego na głównym szlaku łączącym poszczególne miasta wynika z mobilności mieszkańców, którzy często podejmują pracę lub naukę w innym mieście niż miasto zamieszkania.

Kolejnym czynnikiem powodującym skoncentrowanie napełnień transportu zbiorowego jest charakterystyczny układ urbanistyczny. Aglomeracja Trójmiejska poprzez ograniczenia terytorialne (z jednej strony Morze Bałtyckie, z drugiej Trójmiejski Park Krajobrazowy) ma układ podłużny, bez jednoznacznie uwidocznionego centrum.

Ruch pociągów na odcinku Gdańsk Główny – Wejherowo prowadzony jest z częstotliwością co 10-15 minut 
w godzinach szczytu oraz co 30 minut poza szczytem. Obecna częstotliwość jest niewystarczająca ponieważ przyczynia się do nadmiernego przepełnienia pociągów w szczycie przewozowym 
i niewystarczającej atrakcyjności poza szczytem, a co za tym idzie obniżenia komfortu jazdy podróżnych. Proponowane rozwiązania zapewnią większą elastyczność i większe możliwości rozwoju przewozu aglomeracyjnego. Realizacja inwestycji w wybranym optymalnym wariancie  zagwarantuje punktualność przejazdu pociągów, kursowanie w stałych cyklach (ruch równoodstępowy) czy możliwe dalsze zwiększenie częstotliwości. Dodatkowo, realizacja przedsięwzięcia w ramach proponowanych rozwiązań 1. i 4. (opisane poniżej) wpłynęłaby również na poprawę bezpieczeństwa ruchu pociągów ponieważ wyeliminowany zostałby ruch towarowy.

Niezadowalający stan infrastruktury technicznej nie zachęca do korzystania z usług transportu kolejowego. Przystanki PKP PLK S.A. na linii 202 często są w niezadowalającym stanie. Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej pozwoliłaby na budowę nowoczesnych i funkcjonalnych przystanków dostosowanych do potrzeb ludzi z ograniczoną możliwością poruszania się. Umożliwiłoby to również montaż nowoczesnego systemu monitoringu, który poprawiłby bezpieczeństwo pasażerów oraz dokładnego systemu informacji pasażerskiej, który informowałby o rozkładzie jazdy oraz ewentualnych opóźnieniach.

Dodatkowym problemem organizacji transportu zbiorowego jest brak koordynacji pomiędzy poszczególnymi operatorami transportu zbiorowego oraz zarządcami infrastruktury drogowej. Opisane wyżej problemy 
i procesy powodują przybierający w ostatnich latach na sile spadek atrakcyjności transportu publicznego względem transportu indywidualnego.

Problemem transportu publicznego na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej jest również brak koordynacji oraz narzędzi, które umożliwiałyby dynamiczne zarządzanie ruchem transportu zbiorowego. Brakuje tu systemu nadzoru, monitowania oraz lokalizacji pojazdów czy też dobrze funkcjonującego systemu informacji dla pasażerów oraz informacji o usługach transportowych.

Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej pozwoliłaby na modernizację poszczególnych przystanków 
i stacji, a co za tym idzie poprawiłaby system informacji pasażerskiej oraz spowodowałoby zwiększenie komfortu podróży poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, a także bezpieczeństwo podróżnych. Stanowi to również znakomitą okazję do zoptymalizowania lokalizacji przystanków.

Zwiększająca się liczba mieszkańców miast migrujących na tereny mniej zurbanizowane jest kolejną przesłanką potwierdzającą konieczność rozwoju, a co za tym idzie rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej w obszarze Małego Trójmiasta. Inwestycja ta umożliwi tym osobom codzienny sprawniejszy dojazd do pracy, ośrodków kultury, nauki, sztuki czy zdrowia środkami transportu miejskiego, co wpłynie znacząco na redukcję zanieczyszczeń, ponieważ ograniczony zostałby ruch samochodów osobowych, podniesie się także jakość życia mieszkańców Aglomeracji Trójmiejskiej.

Projekt ma charakter ponadlokalny i jego realizacja zapewni całkowite i trwałe rozwiązanie problemu.

  - Wstępne WARIANTY INWESTYCJI

Projekt będzie dotyczył korytarza kolejowego zlokalizowanego wzdłuż linii nr 202 od stacji Rumia do stacji Wejherowo. Odcinek ten znajduje się na terenie powiatu wejherowskiego.

W zależności od tego, który z wariantów zostanie przyjęty do realizacji, należy rozpatrzyć udział Partnerów.

Całe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w następujących fazach:

- Faza przygotowania dokumentacji technicznej

Przygotowane zostanie właściwe studium wykonalności. Równolegle będą prowadzone działania mające na celu pozyskanie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pozyskanie zgody organów Spółki na realizację inwestycji. Następnie opracowany będzie projekt budowlany i uzyskana decyzja pozwolenia na budowę.

- Faza realizacji

Zrealizowane zostaną prace inwestycyjne w infrastrukturę kolejową wg wybranego wariantu. Faza ta wraz 
z poprzednią, planowane są do realizacji w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

- Faza przekazania do eksploatacji

Wdrożenie określonych wcześniej działań niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji utworzonej infrastruktury – działania w obszarze: zatrudnienia, szkoleń, wyposażenia jednostek utrzymaniowych, zawarcie umów z podmiotami zewnętrznymi, np. na utrzymanie czystości, media, utrzymanie urządzeń, itp.

Projekt "Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa" zakłada analizę rozwiązań alternatywnych:

Wariant „0” – bezinwestycyjny

oraz

Warianty Inwestycyjne:

- Wydłużenie linii kolejowej nr 250 do Wejherowa.

- Budowa nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na szlakach istniejącej linii nr 202 zarządzanej przez PLK: Rumia-Reda i Reda-Wejherowo.

- Budowa podwójnego przejścia rozjazdowego na szlaku Reda-Wejherowo linii nr 202 (PLK).

- Budowa nowego korytarza  i nowej linii kolejowej połączonej z linią nr 250.

Rozwiązanie 1

Wydłużenie linii kolejowej nr 250 do Wejherowa wiąże się z budową nowych torowisk. Z racjonalnego punktu widzenia zasadne jest wykonanie ich w istniejącym korytarzu kolejowym w sąsiedztwie linii PLK 
nr 202. Takie rozwiązanie umożliwi uniknięcie konieczności kolejnego podziału terenów miejskich, osiedli mieszkaniowych czy obszarów przyrodniczych. W znacznej mierze wykorzystane byłyby tereny kolejowe. Nieuniknione jednak byłoby również zajęcie terenów gminnych, a także prywatnych. Nowe, niezależne tory  zagwarantują punktualność przejazdu pociągów, kursowanie w stałych cyklach czy możliwe dalsze zwiększenie częstotliwości.

Rozwiązanie 2

Przebudowa sterowania ruchem kolejowym będzie polegać na budowie samoczynnej blokady liniowej na szlakach istniejącej linii nr 202 zarządzanej przez PLK: Rumia-Reda i Reda-Wejherowo. Byłby to system w pełni automatyczny, oparty na urządzeniach komputerowych o działaniu dwukierunkowym. Wykonanie takiego systemu zapewni zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego i zwiększy niezawodność urządzeń liniowych SRK. W połączeniu z pracą posterunków ruchu takie rozwiązanie może mieć wpływ na prędkość lub zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów.

Rozwiązanie 3

Na szlaku Reda-Wejherowo linii nr 202 wykonane zostałoby podwójne przejście rozjazdowe. W tory wbudowane zostałyby cztery rozjazdy. Takie działanie prowadzi do podziału szlaku na dwa krótsze. Umożliwi to zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów i ewentualną zmianę ich przebiegu na dodatkowym posterunku ruchu.

Rozwiązanie 4

Jest podobne do rozwiązania 1. wymaga jednak znacznie większych nakładów finansowych. Nowe torowisko przebiegałoby przede wszystkim na obecnych terenach gminnych i prywatnych. Nowe, niezależne tory  zagwarantują punktualność przejazdu pociągów, kursowanie w stałych cyklach czy możliwe dalsze zwiększenie częstotliwości.

Rozwiązania 1 i 4 należy rozpatrzyć dla 2 wariantów inwestycyjnych:

- A - budowa jednego toru na całym odcinku

- B- budowa dwóch torów

Dla wariantu A niezbędna będzie budowa tzw. mijanek umożliwiających zmianę przebiegów pociągów. Wykorzystywanie w tym celu tylko obecnej stacji Reda byłoby niewystarczające dla zwiększenia częstotliwości.

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia powinien dodatkowo zaproponować rozwiązanie inne niż przedstawione powyżej, przyczyniające się do realizacji założonych celów Projektu.

  - Zgodność z dokumentami strategicznymi

Planowana inwestycja pn.: „Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa”,  przyczyni się do:

- ułatwienia dostępu ośrodków nauki, kultury i sztuki, miejsc pracy, a także rekreacji i turystyki,

- poprawienia komfortu podróży dla mieszkańców  Małego Trójmiasta.

W dokumencie: „Polityka Transportowej Państwa na lata 2006 – 2025” istotnym celem jest unowocześnienie podstawowej sieci transportowej. Sprawny system transportowy przyczyni się także do poprawy warunków życia, do powiększenia dostępności obszarów, a także do zwiększenia inwestycji zagranicznych w Polsce. Realizacja przedsięwzięcia „Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa” przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych w dokumencie poprzez:

- zapewnienie wysokiego poziomu jakości publicznych usług transportowych ukierunkowanej na lepsze wykorzystanie transportu publicznego oraz unowocześnienie istniejącej jego infrastruktury,

- przeciwdziałanie problemom z zagęszczeniem ruchu i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego,

- wspieranie mniej obciążających środowisko form transportu.

Tytułowa inwestycja jest również zgodna ze Strategią rozwoju województwa pomorskiego na lata 2007-2020. Realizacja Inwestycji wpłynie na:

  - poprawę dostępności transportowej regionu,

  - poprawę jakości powiązań pomiędzy obszarami peryferyjnymi a obszarem metropolitalnym i miastami powiatowymi oraz poprawę dostępności transportowej do portów morskich i lotnisk,

- rozwój i integrację systemu transportu pasażerskiego,

- zmniejszanie oddziaływania transportu samochodowego na środowisko i ludzi poprzez zapewnienie wysokiego udziału transportu publicznego.

Komplementarność z innymi Projektami:

Projekt pn.: „Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego 
w kierunku Wejherowa” jest komplementarny z obecnie realizowanym przez Spółkę PKP SKM 
w Trójmieście Projektem pn.: „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” (współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013).

Projekt ten zakłada modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej (liniowej i peronowej) oraz parku taborowego Spółki. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy jakości, efektywności i konkurencyjności transportu kolejowego w Trójmieście oraz zwiększenie spójności systemu komunikacyjnego regionu, poprawy uatrakcyjnienia transportu zbiorowego na terenie Trójmiasta, natomiast modernizacja taboru oraz dalsza rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej wpłynie na poprawę komfortu jazdy mieszkańców całej Aglomeracji Trójmiejskiej.

Zmodernizowany w ramach Projektu tabor będzie obsługiwał główny ciąg komunikacyjny Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego na odcinku: Tczew – Pruszcz Gdański – Gdańsk Główny – Sopot – Gdynia Główna – Rumia – Reda – Wejherowo – Lębork – Słupsk, co wpłynie pozytywnie na realizację celu 
i osiągnięcie efektów dla obu projektów.

- Wymagania dotyczące Zawartości Studium

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji przedprojektowej – wielopoziomowej analizy wykonalności inwestycji rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa, w obszarze:

- uwarunkowań formalno – prawnej wykonalności inwestycji,

- uwarunkowań środowiskowych,

- wskazania optymalnego wariantu realizacji inwestycji – analiza możliwych wariantów,

- uwarunkowań ekonomiczno – finansowych dla inwestycji.

Niniejsze wymagania opisują jedynie ogólne elementy składające się na usługę. Wykonawca przed złożeniem oferty i w trakcie realizacji usługi będzie zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi wymaganiami Instytucji Pośredniczącej/Wdrażającej/Zarządzającej dla tego rodzaju opracowań.

Niniejsze wymaganie nie wyczerpują zatem zakresu prac koniecznych do wykonania usługi.

Wykonawca przystępując do postępowania musi mieć świadomość przeznaczenia dla opracowania, które będzie wykonywał. Powyższe odnosi się w szczególności do sytuacji, gdy w toku realizacji usługi wystąpią ewentualne zmiany wymagań Instytucji Pośredniczącej/Wdrażającej/Zarządzającej.

Studium będące przedmiotem zamówienia powinno zawierać (choć nie ograniczać się do):

- Wnioski z przeprowadzonej analizy – Synteza dokumentu.

- Charakterystykę Projektu:

- Podstawowe informacje o Projekcie, Definicja Projektu

- Lokalizacja Projektu (uwzględniająca m.in.: uwarunkowania prawne i środowiskowe),

- Charakterystyka Beneficjenta,

- Definicja celów: cele ogólne i szczegółowe,

- Logika inwestycji: produkty, rezultaty, oddziaływanie, komplementarność,

- Odniesienie do zatwierdzonej strategii rozwoju danego obszaru, w tym rozwoju transportu.

- ETAP 1: Prognozy społeczno gospodarcze i analiza rynku usług, w tym: analizy;

- społeczno - gospodarcze w skali międzynarodowej, krajowej i regionu (Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego), w tym m.in: podstawowe dane społeczno gospodarcze, stan zagospodarowania przestrzennego otoczenia projektu, istniejący system transportowy, analiza potrzeb komunikacyjnych mieszkańców w stanie istniejącym (problemy komunikacyjne) i planistyczne założenia na przyszłość,

- strategii - strategia rozwoju obszaru

- potencjału rynku usług transportowych,

- podaży wraz z prognozą rozwoju konkurencyjnych środków transportu,

- bieżącego popytu na usługi transportowe wraz z prognozą oczekiwań klientów,

- PODSUMOWANIE.

- ETAP 2: Analizy ruchowo – marketingowe wariantów realizacji przedsięwzięcia:

- prognozy popytu dla wskazanych wariantów,

- konstrukcja oferty przewozowej dla każdego analizowanego wariantu,

- plan eksploatacyjny wraz z zapotrzebowaniem na tabor,

- model ruchu wraz opisem – budowa modelu 4-stopniowego dla przedsięwzięcia z przyjęciem metodyki pracy podanej w Niebieskiej Księdze.

Klasyczny czterostopniowy model ruchu obejmuje następujące etapy:

- generowanie podróży (określenie generatorów i absorbentów ruchu),

- rozkład przestrzenny ruchu,

- podział podróży na środki transportu,

- rozkład ruchu na sieć.

Obszar modelu: Gdynia oraz powiat wejherowski: Rumia, Reda, Wejherowo.

- PODSUMOWANIE.

- ETAP 3: Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru:

- rozpoznanie w terenie – wizja lokalna,

- zbieranie danych,

- dane techniczne,

- badania geologiczne i geotechniczne,

- tabor,

- PODSUMOWANIE.

ETAP 4: Identyfikacja wariantów realizacji

Analizy techniczne wariantów realizacji przedsięwzięcia m.in. w obszarze:

- układy torowe – geometria linii,

- aspekty hydrologiczne,

- przejazdy kolejowe,

- obiekty inżynierskie,

- obiekty kubaturowe i perony,

- kontrola ruchu i nadzór,

- system sygnalizacji,

- spójnego systemu informacji pasażerskiej, monitoringu i SOS

- sieć trakcyjna,

- linie potrzeb nietrakcyjnych,

- elektroenergetyka,

- system zasilania trakcji,

- system przesyłania danych,

- system łączności,

- bezpieczeństwo.

- analiza interoperacyjności – raport,

- eksploatacja i utrzymanie,

- Podsumowanie zidentyfikowanych wariantów.

- ETAP 5: Analizę środowiskowa:

- opis wpływu projektu na środowisko z uwzględnieniem kryteriów różnicujących zidentyfikowane warianty realizacji inwestycji,

- ocena wpływu oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000,

- proponowane środki ograniczenia oraz monitorowania niekorzystnego wpływu inwestycji na środowisko,

- informacja na temat planowanego przebiegu konsultacji społecznych,

- kluczowe koszty zabezpieczenia środowiska.

Z uwagi na możliwe, znaczące oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu i złożenia wniosku o ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Karta informacyjna winna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w tym dane o:

- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

- powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektach budowlanych i inżynieryjnych oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szata roślinną,

- rodzaju technologii,

- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów oraz energii,

- rozwiązaniach chroniących środowisko,

- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

- możliwym trans granicznym oddziaływaniu na środowisko,

- obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgi znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W następnej kolejności Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu raportu OOŚ obejmującego:

- sporządzenia wykazu (zestawienia danych i informacji) a następnie skompletowanie informacji koniecznych do sporządzenia raportu OOŚ w zakresie ustalenia i uzgodnienia podstawowych parametrów technicznych – w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- skompletowania informacji koniecznych do sporządzenia raportu OOŚ w zakresie uwzględnienia przedsięwzięcia w dokumentach planistycznych wojewódzkich,

- wykonania inwentaryzacji przyrodniczej (jeśli będzie wymagana) dla ptaków , ssaków, płazów, siedlisk roślin, itp. zgodnie z zakresem raportu OOŚ (określa właściwy organ) oraz zintegrowania tej inwentaryzacji w raporcie OOŚ,

- w ramach przygotowanie konsultacji społecznych: identyfikację grup społecznych, zainteresowanych projektem oraz udziałem, wśród których przeprowadzone będą konsultacje społeczne z uwzględnieniem grup już wcześniej biorących udział w spotkaniach tematyki rozbudowy sieci transportu kolejowego dla skazanej lokalizacji Projektu oraz opracowanie zakresu 
i harmonogramu konsultacji społecznych z uwzględnieniem różnych instrumentów i technik komunikacyjnych ze szczegółowym harmonogramem realizacji.

- ETAP 6: Analizę CBA i wybór opcji.

- analiza finansowa, w tym m.in.: całkowite nakłady, harmonogram ponoszonych wydatków, przychody generowane przez Projekt, koszty operacyjne Projektu, źródła finansowania: 
w tym szczegółowe wskazanie źródeł finansowania oraz analiza źródeł finansowania pod względem pomocy publicznej, udokumentowana informacja o zdolności finansowej beneficjenta do realizacji planowanej inwestycji, rekompensata za realizowanie obowiązku świadczenia usług publicznych w transporcie, wyniki analizy finansowej (powinny być wyrażone w wartościach finansowych NPV, IRR lub FNPV, FRR,),

- analiza ekonomiczna – powinna obejmować okres 20 lat od momentu oddania inwestycji do eksploatacji (niezależnie od długości realizowanego samego procesu budowy) 
i stanowić porównanie dwóch scenariuszy działań: wariantu bezinwestycyjnego 
i inwestycyjnego. Nakłady inwestycyjne (koszt realizacji inwestycji) wzięte do analizy należy skorygować o podatek VAT (przyjmując ceny netto inwestycji),

- wybór opcji realizacji inwestycji – rekomendowany wariant inwestycyjny.

- ETAP 7: Analizę Prawną i Instytucjonalną wykonania inwestycji, w tym:

- uwarunkowania realizacji inwestycji,

- analiza prawna wykonania inwestycji w płaszczyźnie: możliwości wystąpienia Partnera, sytuacji usamorządowienia Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście,

- wykonalność formalno-prawna, w tym szczegółowa identyfikacja nieruchomości na obszarze planowanej inwestycji oraz szczegółowe omówienie ewentualnie występujących przypadków, gdzie nie są uregulowane sprawy formalno-prawne i własnościowe, wraz z zestawieniem i zobrazowaniem graficznym działek.

- wykaz niezbędnych do pozyskania dla realizacji decyzji administracyjnych, porozumień, zgód, itp.

- wykaz niezbędnych czynności administracyjnych dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego,

- wykaz niezbędnych porozumień i umów dla realizacji inwestycji (zgody PKP S.A. PKP PLK S.A. , umowy partnerskie, itp.)

- ETAP 8: Ryzyko dotyczące realizacji Projektu: Analizę Ryzyka i Wrażliwości.

- ETAP 9: Wielokryterialna analiza porównawcza wariantowych rozwiązań.

- Cześć Graficzną Opracowania:

- mapa ogólna – prezentująca usytuowanie Projektu,

- ogólny plan Projektu,

- szczegółowe usytuowanie projektu w skali 1:100 i 1:500 z naniesionymi szkicami położenia obiektów realizowanego projektu oraz z zaznaczoną schematycznie infrastrukturą techniczną lub niezbędną do realizacji przedsięwzięcia,

- mapa Projektu wraz z oznaczeniem obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych z określeniem odległości (km) od projektowanego przedsięwzięcia,

- dokumentacja fotograficzna i wizualizacja,

- ilustracje graficzne (fotografie, wykresy, schematy), wizualizację wybranego wariantu.

- Harmonogram rzeczowy i harmonogram finansowy przygotowania i realizacji inwestycji, w tym:

- Harmonogram rzeczowy realizacji inwestycji,

- Harmonogram przygotowania inwestycji (uwzględniający przede wszystkim terminy konsultacji, przetargów, przygotowania dokumentacji, uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowej).

- Inne stosowne zestawienia i harmonogramy, ilustracje graficzne (fotografie, wykresy, schematy), aktualne mapy i plany, których konieczność dostarczenia wyniknie w czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia

- Program działań przygotowujących inwestycję.

- Spisy: tabel rysunków, wykresów.

- Bibliografia.

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania lub przygotowania na własny koszt i własnym staraniem wszelkich materiałów oraz wykonania innych prac dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 
a w szczególności: projektów, map, wycen, wykazów, obmiarów, ekspertyz, wypisów i wyrysów map 
i planów.

W zakres Przedmiotu Zamówienia wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a które doświadczony Wykonawca powinien był przewidzieć 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - EDYCJA

Studium należy wydrukować jednostronnie w formacie A4 (strony większych formatów winny być odpowiednio złożone) przyjmując:

- odpowiednie oznakowanie dokumentu emblematami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 zgodnie z obowiązującymi dokumentami wytycznymi,

- format czcionki: Arial Narrow, rozmiar 12,

- wyrównanie do lewej i prawej, bez wcięcia pierwszego wiersza, pojedyncze odstępy między wierszami, odstęp po akapicie – 6 punktów,

- marginesy po 20 mm, na oprawę 10mm,

- strony numerowane kolejno, format numeracji stron: nr strony/ liczba stron, umieszczony na stopce u dołu strony po prawej (bez numeru na 1 stronie – tytułowej), zapisany wskazaną czcionką 
o rozmiarze 9,

- opracowanie powinno być odpowiednio i trwale oprawione,

- mapy i plany powinny zostać umieszczone w tomach o formacie A3, stanowiących załączniki, każdy rodzaj map w odrębnym tomie,

- tekst opracowania należy podzielić na logiczne, kolejno ponumerowane i zaopatrzone w tytuły rozdziały i ewentualnie podrozdziały,

- tytuły i części pracy należy pisać wersalikami, czcionką pogrubiona o rozmiarze 14, wypośrodkowane. Tytułu rozdziałów i podrozdziałów pisać czcionką pogrubiona, wyjustowane do lewej krawędzi. Zostawić linijkę odstępu pomiędzy tytułem (przed i po) a tekstem,

- należy przestrzegać ogólnych zasad redagowania testów (ortografia, stylistyka, interpunkcja),

- wszelkie materiały graficzne (mapy, plany, rysunki i schematy) należy sporządzić w czytelnej technice graficznej. Mapy i plany powinny być sporządzone w skali dostosowanej do rodzaju 
i wielkości obiektu oraz zapewniać ich czytelność,

- harmonogramy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego należy sporządzić w programie MS Project 2007) lub innym równoważnym programie (który zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie podpisywania Umowy oraz dostarczony Zamawiającemu w przypadku, gdy uzgodniony program nie będzie w posiadaniu Zamawiającego).

Opracowanie należy wykonać w formie papierowej (4 egz.) i elektronicznej na płytach DVD (4 egz.):

- część tekstową w formie edytowalnej oraz w formie (.pdf),

- tabele, zestawienia, wykazy, analizy w formie edytowalnej z otwartymi formułami  oraz w formie (.pdf),

- harmonogramy realizacji inwestycji w formie edytowalnej programu MS Project lub innym równoważnym programie (który zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie podpisywania Umowy oraz dostarczony Zamawiającemu w przypadku, gdy uzgodniony program nie będzie 
w posiadaniu Zamawiającego) oraz w formie (.pdf),

- mapy, schematy, plany, opracowania graficzne w formatach (.dwg), (.png) oraz w formie (.pdf),

- Przekazywane Materiały

Celem wykorzystania do prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, Zamawiający przekaże wykonawcy, Studium Wykonalności dla Projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” POIS.07.03.00-00-010/10, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

Materiał zostanie przekazany w formie elektronicznej w formacie (.pdf) drogą elektroniczną (poczta elektroniczna).

Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania materiału pod względem aktualności danych oraz wprowadzanie każdorazowo przypisów informujących o powoływaniu się na zapisy z przekazanego materiału w opracowywanym dokumencie.

Ponadto, aby uzyskać wgląd do innych, niezbędnych dla opracowania informacji, Wykonawca winien zgłaszać takie zapotrzebowanie Zamawiającemu pisemnie. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia pisma, przekaże Wykonawcy odpowiedź w kwestii wyrażenia zgody na udostępnienie do wglądu wnioskowanego materiału.

Wszystkie dokumenty, dla których zostanie Wykonawcy udzielona zgoda na wgląd, zostaną udostępnione Wykonawcy, a ich analiza odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.

- Ogólne zasady współpracy:

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy we wszystkich sprawach formalnych, tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz na pisemny wniosek udzieli niezbędnych upoważnień Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z uprawnieniami udzielonymi przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego personelu, w tym specjalistów niezbędnych do realizacji zamówienia,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty przejazdu i noclegu w ramach organizowanych spotkań w siedzibie Zamawiającego,

- Wykonawca dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność,

- Wykonawca powinien sprawdzać aktualność ustaw, rozporządzeń, norm i innych przepisów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Terminy:

- Na realizację przedmiotu zamówienia wykonawca ma 8 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu umowy do składania zamawiającemu co miesiąc, do ostatniego dnia każdego miesiąca raportów z postępu prac 
z wykazaniem odchyleń od harmonogramu umownego z programem nadrobienia ewentualnych opóźnień,

- Wzór raportu uzgodniony zostanie w ciągu 10 dni od podpisania umowy,

- Organizowane będą cykliczne spotkania (co miesiąc lub na uzasadniony wniosek Zamawiającego/ Wykonawcy w ramach potrzeb) w siedzibie Zamawiającego mające na celu omówienie postępu prac oraz ewentualnych problemów w realizacji,

- Informacja o terminie spotkania powinna być potwierdzona nie później niż tydzień przed planowaną datą spotkania,

- Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów powstałych w wyniku realizacji zamówienia odpowiedniej formie i ilości,

- Najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy w celu uzgodnienia, szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawiający terminy realizacji poszczególnych etapów oraz terminy przekazywania materiału (wraz z podaniem zakresu) do weryfikacji przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania materiału roboczego celem weryfikacji po każdym zakończonym etapie prac, zgodnie z harmonogramem realizacji,

- Zamawiający w toku prac będzie przedstawiać swoje ewentualne uwagi do przekazanego zakresu materiału roboczego, bądź w przypadku braku uwag przekaże taką informację,

- Wykonawca w  terminie określonym przez Zamawiającego, wprowadzi żądane poprawki, lub odpowiednio ustosunkuje się do wskazanej uwagi oraz ponownie przekaże materiał do weryfikacji Zamawiającemu,

- Zakończenie wstępnej weryfikacji każdego z etapów (stanowiącego materiał roboczy) zakończy się podpisaniem protokołu przekazania etapu prac, gdzie wskazany zostanie szczegółowy zakres (etap) przekazanego materiału roboczego.

Podpisanie protokołu przekazania etapu prac nie zamyka możliwości zgłaszania poprawek do przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego dla któregokolwiek z etapów.

- Warunki odbioru prac.

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie oraz droga elektroniczną – (poczta elektroniczna) o gotowości do odbioru końcowego prac,

- Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do dokonania odbioru końcowego prac Wykonawca przekaże:

  - wszystkie powstałe w trakcie realizacji dokumentu protokoły przekazania etapu prac opiewające wspólnie na cały zakres przedmiotu zamówienia,

  - przedmiot zamówienia w odpowiednim formacie w wersji papierowej (1 egz.) oraz wersji elektronicznej, edytowalnej w treści uzgodnionej na etapie wstępnej weryfikacji materiału roboczego.

- Zamawiający w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego prac, dokona weryfikacji przekazanego materiału.

- W przypadku wystąpienia niespójności materiału względem ustaleń na etapie wstępnej weryfikacji, bądź w wyniku wystąpienia sytuacji mającej znaczący wpływ na założenia dla przedsięwzięcia, której wynikiem będzie konieczność aktualizacji materiału, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wniesienia dodatkowych uwag.

- Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania uwag do przekazanego Zamawiającemu materiału, wprowadzi żądane poprawki, lub odpowiednio ustosunkuje się do wskazanej uwagi oraz ponownie przekaże materiał do weryfikacji Zamawiającemu,

- Jeśli materiał przedstawiony Zamawiającemu po wprowadzeniu żądanych poprawek nie będzie uwzględniał wszystkich żądanych przez Zamawiającego zmian oraz ustaleń wprowadzonych na etapie roboczym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmówienia przyjęcia przedmiotu umowy i naliczenia kar do chwili złożenia poprawnej wersji dokumentu.

- Po ostatecznym zaakceptowaniu materiału końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w odpowiedniej ilości i formacie opisanym szerzej w pkt. 2.1.

- Odbiór końcowy – bezusterkowy prac kończy się podpisaniem protokołu końcowego odbioru prac,

- Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury za wykonany przedmiot zamówienia wyłącznie na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru prac,

- Płatność za wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający uiści w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego,

- Zamawiający nie przewiduje zaliczki w ramach zamówienia oraz płatności pośrednich na podstawie protokołów przekazania etapu prac.