UMOWA NR SKM – …. / 19

(zwana dalej także „Umową”)

zawarta w dniu ………… 2019 roku w Gdyni  pomiędzy:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni,  ul. Morska 350 a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ                  w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 165 919 000,00 zł

reprezentowaną przez:

……………………….

……………………….

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM ,

a

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

……………………….

……………………….

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

łącznie zwanych STRONAMI

- o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki dot. obsługi inwestycji i inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Zamawiającego, tj.: „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Redłowo”.

- Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec podmiotów realizujących inwestycje na rzecz Zamawiającego, tylko w zakresie określonym w ust. 4. i ust. 6.

- Wykonawca oświadcza, iż inspektorzy nadzoru wskazani w ofercie Wykonawcy, skierowani do realizacji niniejszej umowy posiadają uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownej specjalności oraz są członkami właściwej Izby Zawodowej, a także posiadają uprawnienia do sprawowania nadzoru inwestorskiego.

W trakcie realizacji Umowy Strony mogą dokonywać zmian osób realizujących nadzór inwestorski. W takim przypadku  o zmianie należy powiadomić drugą Stronę na piśmie pod rygorem nieważności. Do pisma należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez nowe osoby. Osoby te, muszą posiadać uprawnienia budowlane równoważne do posiadanych przez osobę zmienianą. Powiadomienie – 14 dni przed terminem zmiany osoby.

- Do podstawowego zakresu zadań Wykonawcy należą w szczególności:

1) nadzorowanie prac prowadzonych przez wykonawców robót,

2) odbiory robót zanikowych, częściowych, końcowych,

3) obsługa inwestycji związana z koordynacją międzybranżową nadzoru inwestorskiego i prowadzeniem wybranej dokumentacji budowy.

- Nadzór nad realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę sprawują z ramienia Zamawiającego pracownicy …………………………., zwani również w treści Umowy każdy z osobna przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego. Będą one przekazywane na bieżąco, osobiście lub z wykorzystaniem danych teleadresowych podanych w §6.

- Wykonawca będzie przekazywał informacje i konsultował sprawy wynikające z zadań określonych w ramach niniejszej umowy, m.in. w ust. 4, na bieżąco, osobiście lub z wykorzystaniem danych teleadresowych podanych w §6.

- Wszelkie wystąpienia w sprawach nie określonych niniejszą umową i w sprawach wynikających ze sposobu i warunków realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, winny być skierowane przez Wykonawcę do Zamawiającego na piśmie na dane adresowe Zamawiającego.

§ 2

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu w terminie podpisania Umowy,

- z czynności przekazania dokumentacji Strony sporządzą protokół przekazania,

- Zamawiający jest obowiązany współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do należytego wykonania niniejszej Umowy,

- informacje dotyczące uzgodnień pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót m.in. dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego, będą przekazywane Wykonawcy na bieżąco, w trakcie spotkań koordynacyjnych procesu budowy lub spotkań konsultacyjnych Zamawiającego i Wykonawcy

- nieodpłatne zapoznanie z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia występującymi na terenie PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., na podstawie art. 2071 Kodeksu Pracy.

§ 3

1. Do obowiązków i zadań Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w §4 ust. 1, należy poniższy zakres czynności:

- wypełnianie podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w art. 25 i korzystanie z uprawnień względem kierownika budowy określonych w art. 26 ustawy Prawo Budowlane,

- przekazanie w imieniu Zamawiającego terenu i placu budowy wykonawcy robót;

- sprawdzenie i zaopiniowanie planu bioz przedłożonego przez wykonawcę robót;

- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

- informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach, mogących wpłynąć na termin zakończenia robót;

- kontrola zgodności prowadzonych prac budowlanych z harmonogramem robót w celu dotrzymania terminu realizacji przebudowy;

- sprawdzanie i dokonywanie odbiorów w ramach komisyjnych odbiorów częściowych i komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych oraz komisyjnego odbioru usunięcia usterek po odbiorze końcowym robót;

- przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego czynności odbioru komisyjnego robót i komisyjnego odbioru usunięcia usterek po odbiorze końcowym robót, (tj. prac komisji od terminu wyznaczonego jako rozpoczęcie prac komisji do sporządzenia i podpisania protokołu  przez komisję) w terminie do 3 dni.

- sprawdzenie i potwierdzenie możliwości przystąpienia do odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem wykazu usterek i wad w terminie do 12 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez wykonawcę robót,

- udział w spotkaniach konsultacyjnych z Zamawiającym, a także innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego zadania;

- planowanie i organizowanie spotkań koordynacyjnych/rad budowy z wykonawcą robót, prowadzenie i sporządzanie rejestrów, protokołów i ustaleń ze spotkań,

- udział w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli, weryfikacja i zatwierdzanie wykonawcy robót wszelkich źródeł pozyskiwania wbudowanych materiałów, na podstawie wymaganych i dostarczonych przez wykonawcę robót dokumentów, pomiarów, prób i testów;

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych;

- zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych w formie karty materiałowej – przy akceptacji Zamawiającego;

- potwierdzanie zgodności przed wbudowaniem partii materiałowej, dostarczonej na teren budowy, z kartą materiałową;

- potwierdzanie zgodności wbudowanej partii materiałowej z przedstawionymi przez wykonawcę robót atestami i deklaracjami zgodności;

- kontrola jakości wykonania robót w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacjami i warunkami umowy z wykonawcą robót;

- udział w okresowych rozliczeniach finansowych inwestycji poprzez zatwierdzanie postępu robót w protokołach rozliczeń częściowych;

- opiniowanie opracowywanych przez wykonawcę robót projektów technologicznych, warsztatowych, organizacyjnych itp.;

- koordynacja międzybranżowa poszczególnych inspektorów nadzoru inwestorskiego, celem uzyskania spójnych działań;

- sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym nadzór nad opracowaniem i kompletowaniem dokumentacji odbiorowej, dokumentów dopuszczających dopuszczenie wbudowanych materiałów do obrotu, atestów materiałów i deklaracji zgodności, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników pomiarów i badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót,

- sprawdzenie i zaopiniowanie lub zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej w terminie do 12 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez wykonawcę robót i przekazania dokumentacji powykonawczej

- uczestniczenie w komisji przekazania obiektu do użytkowania;

- współpraca z pracownikami Zamawiającego, o których mowa w §1 ust. 5;

- Wykonawca nie ma prawa podejmowania decyzji, mających skutki finansowe;

- Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, (jednak nie rzadziej niż minimum 1 raz w tygodniu) oraz na żądanie Zamawiającego w sytuacjach wyjątkowych – niezwłocznie, gdy obecność Inspektora będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego. Każdorazowy pobyt inspektora na budowie winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub zeszytu obecności na budowie.

2. Miejscem wykonywania zakresu czynności określonych niniejszą umową jest w szczególności: teren budowy, siedziba biura budowy, siedziba Zamawiającego, miejsce spotkania dot. inwestycji lub miejsce pracy komisji, inne lokalizacje, w których pobyt okaże się niezbędny dla wykonania zadania inwestycyjnego lub realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiający wymaga, aby wskazana dokumentacja budowy prowadzona była w czytelny sposób, z wykorzystaniem elektronicznego sprzętu.

§ 4

    - Za prawidłowe, zgodne z Umową wykonanie całości przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

  - kwotę …………… (słownie: …………..) netto + należny podatek VAT w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów prawa - za każdy pełny miesiąc kalendarzowy ciągłego pełnienia obowiązków wynikających z Umowy (w okresie określonym w ust. 2 pkt 1),

  - kwotę stanowiącą proporcjonalną część kwoty wskazanej w punkcie 1) – za każdy niepełny miesiąc kalendarzowy odpowiednio do ilości dni pełnienia obowiązków wynikających z Umowy (w okresie określonym w ust. 2 pkt 1),

  - kwotę stanowiącą 1/10 część kwoty wskazanej w punkcie 1) – za każdy okres prac w komisji odbioru końcowego (w okresie określonym w ust.2 pkt 2) i 3)),

    - Jako okresy pełnienia obowiązków wynikających z Umowy i podlegające zapłacie uznaje się:

  - okres od przekazania placu i terenu budowy do przyjęcia (tj. wydania decyzji po sprawdzeniu stanu robót budowlanych) przez Zamawiającego zgłoszenia przez wykonawcę robót gotowości do odbioru końcowego i wyznaczenia terminu odbioru końcowego przez Zamawiającego,

  - okres prac komisji odbioru końcowego – tj. od terminu wyznaczonego jako rozpoczęcie prac komisji do sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego (usterkowego lub bezusterkowego)  przez komisję,

  - każdorazowy okres prac komisji odbioru końcowego podczas weryfikacji usunięcia ewentualnych wad i usterek – tj. od kolejnego terminu wyznaczonego jako rozpoczęcie prac komisji do sporządzenia i podpisania kolejnego protokołu odbioru końcowego (usterkowego lub bezusterkowego  przez komisję.

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane pośrednio lub bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury na numer rachunku bankowego: ……………………………………... Rachunek/faktura winna być złożona w ciągu pierwszych 5 dni miesiąca kalendarzowego.

5. Wykonawca może złożyć jeden rachunek/fakturę w miesiącu kalendarzowym.

§ 5

- Umowa może ulec rozwiązaniu:

- w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających                      z niniejszej Umowy lub swoim zachowaniem rażąco narusza interes Zamawiającego,

- na mocy porozumienia Stron,

- w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą robót.

- Umowa ulega zawieszeniu w przypadku zaprzestania wykonywania robót przez Wykonawcę robót.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości jednej stawki miesięcznej wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- W przypadku nieprawidłowej realizacji lub braku realizacji przez Wykonawcę zakresu, o którym mowa w §3, Zamawiający naliczy kare umowną w wysokości 500 złotych wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w czasie trwania Umowy kara zostanie naliczona przynajmniej pięciokrotnie. W takim wypadku Wykonawca zostanie również obciążony karą, o której mowa w §5 ust. 3 powyżej.

- Wartość kar umownych  nie może przekroczyć pięciokrotności stawki miesięcznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy.

§6

Dane kontaktowe:

- Zamawiający: ……………………………

  - telefon ……………………………

  - e-mail ……………………………….

- Wykonawca: ………………………

- telefon ………………

- e-mail: ………………………..

§ 7

- Umowa obowiązuje od dnia rozpoczęcia przez Wykonawcę robót inwestycji (od dnia przekazania placu i terenu budowy), o której mowa w §1 ust. 1 do dnia dokonania wolnego od wad i usterek odbioru końcowego robót ww. inwestycji (wraz z usunięciem przez  wykonawcę robót ewentualnych usterek).

- Przewidywany okres wykonania robót – do 15 marca 2020 r. Po tym okresie przewidywane jest rozpoczęcie odbioru końcowego. Zamawiający szacuje, że skuteczny odbiór końcowy (tj. po usunięciu ewentualnych usterek) odbędzie się do 15 czerwca 2020 r.

- W przypadku przedłużenia się realizacji robót budowlanych i odbioru ponad przewidywane terminy w ust. 2,  niniejsza umowa zostanie przedłużona z tym, że w przypadku przedłużenia umowy do pięciu miesięcy stawka miesięcznej wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1 Umowy pozostaje bez zmian.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KRD, BIG InfoMonitor, Rejestrze Nierzetelnym Kontrahentów grupy PKP.

Każda zmiana postanowień Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy Strony poddają  rozstrzygnięciu sądom  właściwym miejscowo ze względu na siedzibę  Zamawiającego.

- Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczące działalności gospodarczej Stron, pozyskane przez Strony w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część Umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Projekt Budowlany,

Załącznik nr 2 – Oferta złożona przez Wykonawcę,

Załącznik nr 3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu SKMMU.086…...19.

§8

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę oraz osoby wskazanej w §7 ust. 1 Umowy jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

- Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.: daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

- Dane osobowe wskazane w ust.1 przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b-d w/w Rozporządzenia i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem państwowych służb kontrolnych. Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty związane z realizacją Umowy oraz przetwarzaniem danych u Administratora.

- Dane osobowe wskazane w ust.1 będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy lub terminów przekazania dokumentacji do Archiwum, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

- Osoby wskazane w ust.1 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- Osoby wskazane w ust. 1 mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia.

- Dane osobowe wskazane w ust. 1 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.

- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wskazanych w ust.1 jest warunkiem umownym zawarcia umowy.

- Wykonawca ma obowiązek poinformowania osób wskazanych w ust. 1 o treści niniejszego paragrafu.

WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY