dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont krawędzi peronowych na przystankach SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak sprawy: SKMMS-ZP/N/19/16

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań:

1.

„Czy będzie ewentualna możliwość wykonania rozbiórek i innych prac na odcinku peronu w trakcie tygodnia i pozostawienie wymaganej długości peronu aby skład pociągu się zmieścił tak aby w weekend można było zakończyć roboty, albo ewentualne wykonywanie jednej krawędzi po połowie?”

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się wykonania rozbiórki elementów czynnej krawędzi peronowej. Prace należy przeprowadzić na całej długości krawędzi w trakcie trwania jednego zamknięcia weekendowego, zgodnie z OPZ. Możliwe jest wykonanie prac przygotowawczych jak i późniejszych prac wykończeniowych (np. malowanie pasów, wyrównanie nawierzchni) podczas zamknięć nocnych.

2.

„Co Państwo mają na mysli pisząc w OPZ w pkt. 3 wyrównanie nawierzchni peronów, czy mamy rozumieć że wyrównanie dotyczy się tylko zakresu wg przedmiaru a ewentualne inne nierówności będą traktowane jako zamówienie dodatkowe?”.

Odpowiedź:

Wyrównanie nawierzchni peronów dotyczy zakresu zgodnego z przedmiarem robót.

3.

„Proszę o informację, uszczegółowienie materiałowych dla płyt m.in. czy jakieś krawędzie, paski będą malowane, czy mają występować jakieś dodatkowe guzki itp.”

Odpowiedź:

Płyty peronowe powinny spełniać wymagania STWiORB (str. 35). Płyty powinny mieć jednolitą strukturę powierzchni, bez dodatkowych wypustek czy żłobień (płaskie). Pas bezpieczeństwa powinien być koloru żółtego, mieć 20 cm szerokości i znajdować się w obszarze 80 – 100 cm od krawędzi peronowej.

4.

„Czy można przeprowadzić wizję lokalną, czy Państwo ją ewentualnie zorganizują czy należy to zrobić we własnym zakresie jak tak to czy mamy Państwu to zgłosić?”

Odpowiedź:

Perony można oglądać w dowolnej chwili pod warunkiem zgłoszenia tego faktu telefonicznie. Przy oględzinach należy posiadać kamizelki odblaskowe. W przypadku wyrażenia chęci w oględzinach udział weźmie przedstawiciel Zamawiającego po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

5.

„Czy wysokość krawędzi peronu Państwo nam podadzą, czy mamy sami wraz z geodetą pomierzyć stan istniejący i wykonać na taką samą wysokość?”

Odpowiedź:

Należy odtworzyć istniejący profil krawędzi peronu, przy udziale geodety.

6.

Prosimy o udostępnienie warunków technicznych utrzymania nawierzchni linii kolejowej nr 250 – SKMd-1 (D-1)”

Odpowiedź:

Instrukcja SKMd-1 (D-1) dostępna jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury Zamawiającego, ul. Morska 350a Gdynia, biurowiec – pokój nr 327.