# UMOWA NR SKM - ....... / 14

# zawarta w dniu  .... 2014 roku  w Gdyni, pomiędzy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółką z o.o.,

z siedzibą 81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł

reprezentowaną przez:

Macieja Lignowskiego – Prezesa Zarządu

Bartłomieja Buczka - Członka Zarządu

zwaną dalej, ZAMAWIAJĄCYM

a:

................................................................................................................................................

którą reprezentuje:

...................................................... – .....................................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ  – o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest uzupełnienie istniejących urządzeń rogatkowych trzech przejazdów kategorii „A” w km 25.690, 26.487 i 27.050 na stacji Gdynia Chylonia linii kolejowej nr 09 i 250 oraz w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym w okręgu nastawczym „Chy” PKP PLK, „GCh-SKM” i „GCA” o uzależnienie ich w przebiegach pociągowych dla jazd w tych okręgach nastawczych i pomiędzy nimi. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte zostało w projekcie wykonawczym, stanowiącym załącznik do umowy niniejszej.

- WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony przez ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku wystąpienia okoliczności, uniemożliwiających realizację robót. O wystąpieniu tych okoliczności WYKONAWCA musi niezwłocznie powiadomić na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO.

§2

- WYKONAWCA zapewnia, że prace będące przedmiotem umowy wykonane będą zgodnie z projektem wykonawczym, z wszelkimi obowiązującymi przepisami i zapewnia należytą jakość wykonanych prac. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z projektem wykonawczym i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.

- STRONY zobowiązują się do bezzwłocznego wzajemnego powiadamiania się o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym w szczególności takich, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla jednej lub obu stron.

- WYKONAWCA oświadcza, iż posiada wymagane atesty na materiały i certyfikaty na wykonawstwo.

§3

  - Za wykonanie przedmiotu umowy prawidłowo, terminowo, zgodnie z umową ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ........................ zł. Kwota netto -  ................ zł.

  - Prace stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać 
z materiałów własnych. Koszty transportu ponosi WYKONAWCA.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem robót i nie wnosi zastrzeżeń.

§4

- Do obowiązków WYKONAWCY należy:

  - terminowe wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych umową zgodnie z przepisami i wiedzą techniczną;

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i Normami Polskimi;

- WYKONAWCA ponosi wszelką odpowiedzialność za powstałe szkody w czasie wykonywania przedmiotu umowy zarówno w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO jak i do osób trzecich.

- ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki powstałe na osobach wykonujących przedmiot umowy, ani też nie odpowiada za ich mienie.

§5

Odbiór przedmiotu umowy będzie następował na zasadach określonych poniżej:

- dopuszcza się wykonanie częściowych odbiorów robót,

- z czynności odbioru sporządza się protokół wykonania robót, który winien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, podpisany przez Strony (po wykonaniu robót sporządza się protokół końcowy),

- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia 	ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Termin usunięcia 	wad ustalą Strony.

O gotowości do odbioru WYKONAWCA pisemnie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO.

§6

  - Rozliczenie należności dokonane będzie w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez WYKONAWCĘ w terminie 7 dni od bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, bez jego zastrzeżeń.

  - Termin płatności ustala się na 30 dni od wpływu faktury do ZAMAWIAJACEGO. Przelew zostanie dokonany na rachunek bankowy WYKONAWCY nr ........................................ . Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 7

- WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO jeżeli wykonanie przedmiotu umowy jest obciążone wadami fizycznymi lub prawnymi zmniejszającymi jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

- WYKONAWCA udziela 12 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy liczonego od daty jego bezusterkowego odbioru.

- ZAMAWIAJĄCEMU, w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy przysługuje prawo żądania:

- bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym WYKONAWCY, bez względu na  wysokość  związanych z tym kosztów, które będą obciążały WYKONAWCĘ,

- obniżenia wynagrodzenia,

- odstąpienia od umowy do dnia 31 grudnia 2014 r., jeżeli przedmiot umowy jest nienależycie wykonany.

- Uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy wygasają  po trzech miesiącach od wygaśnięcia terminu gwarancji jakości.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo żądania od WYKONAWCY naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami, przepisami techniczno-budowlanymi i projektem wykonawczym.

- WYKONAWCA może się uwolnić od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek ZAMAWIAJĄCEGO, które WYKONAWCA zakwestionował i uprzedził ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

- W zakresie rękojmi i gwarancji obowiązywać będą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi i gwarancji przy sprzedaży.

- ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi także po upływie terminów wskazanych w ust. 2 i 4, jeżeli przed ich upływem zgłosił wadę WYKONAWCY.

§8

STRONY ustalają odpowiedzialność WYKONAWCY za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę ZAMAWIAJĄCEMU kar umownych i odszkodowania uzupełniającego, 
w następujących przypadkach i wysokościach:

        - za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1,

        - za opóźnienie w wykonaniu prac w terminie określonym w § 1 ust.2 - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie umownego terminu wykonania prac,

        - za opóźnienie w usunięciu wad - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO wyznaczony jest p. Mirosław Brudnicki, tel. (058) 721 29 19, e-poczta: mbrudnicki@skm.pkp.pl, kom.: 698 630 612.

2. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony WYKONAWCY wyznaczony jest: p. .......................................... tel.  ..............................

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane pisemnie, w formie aneksu zawartego między STRONAMI, pod rygorem nieważności.

§11

- W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia  27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96 poz. 591 z późn. zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, a także uregulowaniami ogólnie obowiązującymi w Grupie PKP.

- Żadna ze STRON niniejszej umowy nie może bez pisemnej zgody pod rygorem nieważności przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie spory wynikające z tytułu realizacji umowy STRONY zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. STRONIE niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje prawo do wystąpienia do sądu powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.

§12

1. Strony zgodnie stanowią, że informacje gospodarcze Stron, pozyskane w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.

2. WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KRD, BIG, Rejestrze Nierzetelnych Kontrahentów Grupy PKP.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych PKP SKM informuje, że:

1)    administratorem Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście               Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A 81-002 Gdynia;

2)    Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3)    posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4)    podanie danych osobowych jest dobrowolne.

## WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY