PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.

UL. MORSKA 350 A

81-002 GDYNIA

TEL. : (0-58) 721-28-19

FAX  : (0-58) 721-29-66

ZNAK: SKMMS-ZP/N/31/12 	WRZESIEŃ 2012 ROK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska                w Trójmieście sp. z o.o.

DNIA: 24 września 2012 roku

dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych: „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka – AWFiS” oraz „Modernizacja przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz” dla  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.                       - znak: SKMMS –ZP/N/31/12

UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi,        o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.)*

*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl

I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.1 Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE  Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ                   w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, 
NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 215 000,00 zł.

1.2 Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058)  oraz  w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

2.1 Ofertę  należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanymi dalej: SIWZ).

2.2  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

2.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

2.4 Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

Oferta – przetarg nieograniczony – nadzór inwestorski, zadanie nr ......, znak: SKMMS– ZP/N/31/12,

dane wykonawcy ( nazwa i siedziba),

NIE OTWIERAĆ PRZED: 12 października 2012 ROKU GODZ. 11:00

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia składa się z czterech niezależnych Zadań. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na wszystkie Zadania, na trzy Zadania, na dwa Zadania lub na jedno Zadanie. Oferta musi obejmować całość Zadania. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2.5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie - | Pełnomocnictwo sygnatariusza |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 3 do SIWZ |
| 4. | Wypełniony Formularz oferty | Na załączniku numer 1 do SIWZ |
| 5. | Wymagane jest zrealizowanie co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności/branży zgodnej z częścią zamówienia, której oferta dotyczy, o wartości nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż: Zadanie 1 – 1 000 000,00 zł brutto, Zadanie 2, 3, 4 - 100 000,00 zł brutto dla każdego zadania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 4 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień wymienionych w załączniku nr 4. |
| 6. | Wymagane jest przedstawienie wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia (inspektorów nadzoru) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 5 do SIWZ. |
| 7. | Wymagane jest złożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 6 do SIWZ. |

UWAGA:

1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i składania oświadczeń w jej imieniu (wymienioną w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną)

2/ Każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej                                   z następujących form:

a/ oryginały

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

3/ dot. poz.1 ( tabelka - pkt.2.5)

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa            w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą:" NIE UDOSTĘPNIAĆ  INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY                                          O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI " i załączone jako odrębna część nie złączona                    z ofertą  w sposób trwały.

2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

3.1 Określenie przedmiotu zamówienia.

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji jednocześnie dwóch zadań inwestycyjnych:

a) modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka-AWFiS;

b) modernizacja przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz;

z podziałem na cztery następujące Zadania:

Zadanie  nr 1 - nadzór inwestorski w branży torowej;

Zadanie  nr 2 – nadzór inwestorski w branży sanitarnej;

Zadanie  nr 3 - nadzór inwestorski w branży elektrycznej;

Zadanie  nr 4 - nadzór inwestorski w branży teletechnicznej.

Każdy z wykonawców, ubiegających się o Zamówienie,  może złożyć ofertę na jedną lub  dowolną ilość części zadań – pod warunkiem dysponowania osobami spełniającymi warunki.

Zakres planowanych robót obejmuje:

- modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka-AWFiS:

- modernizacja układu torowego wraz z modernizacją nawierzchni   kolejowej,

- modernizacja peronu (nowe elementy konstrukcji, wymiana nawierzchni),

- budowa nowej wiaty wraz z oświetleniem,

- przebudowa  schodów z przejścia podziemnego na peron,

- instalacje teletechniczne, elektryczne, sanitarne (wraz z  przepompownią   ścieków),  budowa przyłączy,

- remont przejścia podziemnego oraz przebudowa wejść do przejścia podziemnego od strony ul.Subisława i ul.Bitwy Oliwskiej wraz z zadaszeniem,

- montaż dźwigów osobowych (3 szt.) dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

- wyposażenie peronu w urządzenia elektronicznej informacji audiowizualnej dla podróżnych, monitoring podłączony do centrum monitoringu w nastawni GG-SKM na stacji Gdynia Główna, ławki, tablice informacyjne, słupki info-sos, kosze na śmieci,

- modernizacja przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz :

- modernizacja układu torowego,

- modernizacja peronu (nowe elementy konstrukcji, wymiana nawierzchni)

- budowa nowej wiaty wraz z oświetleniem,

- przebudowa schodów na peron,

- instalacje teletechniczne, elektryczne, sanitarne, budowa przyłączy,

- przebudowa przejść tunelowych,

- montaż dźwigów osobowych (2 szt.) dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

- wyposażenie peronu w urządzenia elektronicznej informacji audiowizualnej dla podróżnych, monitoring podłączony do centrum monitoringu w nastawni GG-SKM na stacji Gdynia Główna, ławki, tablice informacyjne, słupki info-sos, kosze na śmieci

Szczegółowy opis i zakres  robót zawarty jest w dokumentacji projektowej na stronie

http://www.skm.pkp.pl/firma/ogloszenia-o-przetargach/archiwum-przetargow/

3.1.2 W ramach niniejszego zamówienia Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do:

- reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-wykonawczymi, normami, przepisami BHP oraz zasadami wiedzy technicznej;

- współpracy z Projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek                 w dokumentacji projektowej;

- bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym  robót;

- podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy;

- podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów; prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych;

- zatwierdzania technologii robót budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową;

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,                      a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych                       i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów dopuszczających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;

- sprawdzenia i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych;

- wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

- żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymać roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

- uczestniczenia w dokonywanych odbiorach częściowych;

- przygotowania inwestycji do odbioru końcowego – sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, uczestniczenie w komisji odbioru końcowego robót oraz komisji przekazania obiektu do użytkowania;

- sprawdzania faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót;

- uczestniczenia w ostatecznym odbiorze robót budowlanych (po upływie okresu gwarancji);

- składania miesięcznych sprawozdań z postępu robót, w których przedstawione zostaną: szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym z podsumowaniem stanu robót na koniec okresu sprawozdawczego, analiza zgodności postępu robót                                    z harmonogramem rzeczowo-finansowym, informacje o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych, mających na celu ich przezwyciężenie;

- informowania Zamawiającego (niezależnie od składanych miesięcznych sprawozdań)                  o     wszelkich sprawach, mogących wpłynąć na termin zakończenia robót;

- Inspektor nie ma prawa samodzielnie, bez wiedzy Zamawiającego, podejmować decyzji, mających skutki finansowe;

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do współpracy z koordynatorem prac, wyznaczonym przez Zamawiającego dla każdej inwestycji;

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, (jednak nie rzadziej niż minimum 2 razy                    w tygodniu) oraz na żądanie Zamawiającego w sytuacjach wyjątkowych – niezwłocznie, gdy obecność Inspektora będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego. Każdorazowy pobyt na budowie winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Zakres podstawowych obowiązków i praw 	inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

##### oznaczenie wg CPV :

| 71247000-1 | Nadzór nad robotami budowlanymi |
| --- | --- |

3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia –  od dnia zawarcia umowy do zakończenia prowadzonych przez Zamawiającego inwestycji (Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka – AWFiS” oraz „Modernizacja przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz”)         i dokonania odbioru końcowego robót (planowane zakończenie robót – koniec sierpnia 2013 roku).

IV. CENA OFERTY

4.1 Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.

4.2 Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia za jeden miesiąc wykonywania usługi,

- podatek VAT,

- wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

4.3 Waluta ceny ofertowej- PLN

4.4 W okresie obowiązywania umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.

V. ZASADY  OCENY OFERT.

5.1 Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 100% |

5. 2

- punktacja za  kryterium -cena oferty- obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen  ofertowych

R x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

R - ranga przyznana danemu kryterium

5.4 Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058)

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą

liczbę punktów)

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

7.1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4  niniejszej SIWZ - należy złożyć do dnia 12 października 2012 r. do godz. 10:00

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez zamawiającego .

  - Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

8.3 Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8.4 Do kontaktu z wykonawcami upoważnieni są:

a/ p. Ewa Nagadowska  – st. specjalista ds. Architektury - strona merytoryczna - tel.: (58) 721 28 28, kom. 698 630 633 (dni robocze -  w godzinach: 8:00 – 14:00),

b/ p. Agnieszka Kozłowska – specjalista ds. zamówień publicznych i umów w Wydziale Sprzedaży                     i Umów - strona formalno-prawna - tel.: (58) 721 28 19 (dni robocze- w godzinach: 8:00-14:00).

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

9.1Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się                      w  dniu: 12 października 2012 r. o godz. 11:00

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

III piętro, pok. nr 313

9.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9.3 Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska                     w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni.

X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

10.1 Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

od dnia 12 października 2012 r., godz. 11:30.

10.2 Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w Prawie zamówień publicznych) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt.10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY

11.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie niniejszego regulaminu, można wnieść protest do zamawiającego.

11.2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

11.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego.

11.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

11.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych .

11.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 FORMULARZ OFERTY

.............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMS- ZP/N/31/12

I.DANE WYKONAWCY.

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ............................................... numer  faksu .............................................................

...................................................................................................................................................................

1.4 NIP: .................................................................REGON: ..................................................................

II.PRZEDMIOT OFERTY.

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska                      w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych: „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka – AWFiS” oraz „Modernizacja przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz” dla  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/31/12

#### III.

Zadanie nr 1 – branża torowa

#### CENA OFERTY (brutto)* za jeden miesiąc wykonywania usługi: ....................................... ............................ (słownie: .........................................................................................................)

#### cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

Zadanie nr 2 – branża sanitarna

#### CENA OFERTY (brutto)* za jeden miesiąc wykonywania usługi: ....................................... ............................ (słownie: .........................................................................................................)

#### cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

Zadanie nr 3 – branża elektryczna

#### CENA OFERTY (brutto)* za jeden miesiąc wykonywania usługi: ....................................... ............................ (słownie: .........................................................................................................)

#### cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

Zadanie nr 4 – branża teletechniczna

#### CENA OFERTY (brutto)* za jeden miesiąc wykonywania usługi: ....................................... ............................ (słownie: .........................................................................................................)

#### cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

* Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia za jeden miesiąc wykonywania usługi,

- podatek VAT,

- wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VI.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem umowy dostawy (stanowiącym załącznik numer 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia umowy dostawy  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 WZÓR UMOWY

UMOWA NR SKM –......../12

ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: SKMMS-ZP/N/31/12

zawarta w dniu ….. ………………… 2012 roku w Gdyni  pomiędzy:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni,  ul. Morska 350 a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańska, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 215 000,00 zł

reprezentowaną przez:

Macieja Lignowskiego - Prezesa Zarządu

Bartłomieja Buczka – Członka Zarządu

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM ,

a

............................................................................................ z siedzibą w ............................................................,

nr KRS ................................................., NIP .................................................., REGON .....................................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru w branży torowej / sanitarnej / elektrycznej / teletechnicznej podczas realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Zamawiającego: „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka – AWFiS” oraz „Modernizacja przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz”.

- Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec podmiotów realizujących inwestycje na rzecz Zamawiającego, tylko w zakresie określonym przez komórkę, o której mowa w ust.4.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Zakres zadań wykonywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala komórka właściwa ds. inwestycji u Zamawiającego, zwana również w treści umowy przedstawicielem Zamawiającego. Są to w szczególności:

  - nadzorowanie prac prowadzonych przez Wykonawców inwestycji,

  - odbiory robót zanikowych.

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy przez Wykonawcę sprawuje komórka, o której mowa w ust.4      i Wykonawca ma obowiązek wykonywać przedmiot umowy zgodnie z jej zaleceniami.

- Zakres zadań do realizacji w ramach niniejszej umowy będzie przekazywany Wykonawcy na dane teleadresowe podane w §5 ust.2.

- Wszelkie wystąpienie do Zamawiającego Wykonawca kieruje na piśmie na dane adresowe określone   w §5 ust.1.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności, taki jak dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a w szczególności:

- reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-wykonawczymi, normami, przepisami BHP oraz zasadami wiedzy technicznej;

- współpracy z Projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek                      w dokumentacji projektowej;

- bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym  robót;

- podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy;

- podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów; prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej                    i specyfikacjach technicznych;

- zatwierdzania technologii robót budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową;

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,                           a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych                               i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów dopuszczających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;

- sprawdzenia i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych;

- wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu            i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

- żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymać roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

- uczestniczenia w dokonywanych odbiorach częściowych;

- przygotowania inwestycji do odbioru końcowego – sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, uczestniczenie w komisji odbioru końcowego robót oraz komisji przekazania obiektu do użytkowania;

- sprawdzania faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót;

- uczestniczenia w ostatecznym odbiorze robót budowlanych (po upływie okresu gwarancji);

- składania miesięcznych sprawozdań z postępu robót, w których przedstawione zostaną: szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym z podsumowaniem stanu robót na koniec okresu sprawozdawczego, analiza zgodności postępu robót                                    z harmonogramem rzeczowo-finansowym, informacje o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych, mających na celu ich przezwyciężenie;

- informowania Zamawiającego (niezależnie od składanych miesięcznych sprawozdań)                        o     wszelkich sprawach, mogących wpłynąć na termin zakończenia robót;

- Inspektor nie ma prawa samodzielnie, bez wiedzy Zamawiającego, podejmować decyzji, mających skutki finansowe;

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do współpracy z koordynatorem prac, wyznaczonym przez Zamawiającego dla każdej inwestycji;

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, (jednak nie rzadziej niż minimum 2 razy w tygodniu) oraz na żądanie Zamawiającego w sytuacjach wyjątkowych – niezwłocznie, gdy obecność Inspektora będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego. Każdorazowy pobyt na budowie winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

§ 3

- Za każdy miesiąc wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: ........... (słownie: ..............................) złotych brutto.

- Po każdym miesiącu wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu rachunek/fakturę za świadczone usługi w terminie do 3-go dnia następnego miesiąca.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku/faktury na numer konta wskazany na rachunku/fakturze.

- Jeżeli cykl budowy wraz z odbiorem końcowym nie zamknie się w pełnym miesiącu wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone.

- Wykonawca zobowiązuje się do co najmniej dwóch pobytów na budowie w tygodniu, poświadczonych wpisem do dziennika budowy lub podpisem na protokole odbioru robót.                     W przypadku mniejszej ilości pobytów na budowie w miesiącu kwota wynagrodzenia ulegnie odpowiednio zmniejszeniu oraz dodatkowo Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.

§ 4

- Umowa może ulec rozwiązaniu:

- w trybie natychmiastowym gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających                      z niniejszej umowy lub swoim zachowaniem rażąco narusza interes Zamawiającego,

- za wypowiedzeniem z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia,

- na mocy porozumienia stron.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn losowych i niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w §3 ust.1.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§5

Dane kontaktowe:

- Zamawiający:

  - telefon 058 721 29 11

  - fax. 058 721 29 91

  - e-mail skm@skm.pkp.pl

- Wykonawca:

- telefon ..................

- tel. (058) ...................

- e-mail: ..................

§ 6

- Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia modernizacji wg harmonogramu oraz okresu przeznaczonego na odbiory końcowe robót.

- Każda zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisy k.c., ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

- Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony poddają  rozstrzygnięciu sądom  właściwym ze względu na siedzibę  Zamawiającego.

- Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczące działalności gospodarczej Stron, pozyskane przez Strony w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058).

…..........................................., dnia …..............................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMS– ZP/N/31/12

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli odpowiednie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 4

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych: „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka – AWFiS” oraz „Modernizacja przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz” dla  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.                       - znak: SKMMS –ZP/N/31/12, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała          w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __. __.2012 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 5

POTENCJAŁ LUDZKI

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych: „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka – AWFiS” oraz „Modernizacja przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz” dla  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.                       - znak: SKMMS –ZP/N/31/12, oświadczamy, że w realizacji zamówienia uczestniczyć będą osoby wykonujące następujące czynności:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie zawodowe (w latach) | Zakres czynności | Podstawa do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

__________________ dnia __. __.2012 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych: „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka – AWFiS” oraz „Modernizacja przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz” dla  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.                       - znak: SKMMS –ZP/N/31/12, oświadczamy, że osoby, które uczestniczyć będą w realizacji przedmiotu zamówienia posiadają co najmniej dwuletnią praktykę na stanowisko Inspektora Nadzoru w danej branży, posiadają stosowne uprawnienia/dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej nadzorowanie robót                                     w specjalności/branży w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w części, której dotyczy oferta,  zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa.

__________________ dnia __. __.2012 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)