# UMOWA NR SKM- ……./15

# zawarta w dniu  ......................................... 2015 r. roku  w Gdyni, pomiędzy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółką z o.o. z siedzibą 81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 155 075 500,00 zł

reprezentowaną przez:

Macieja Lignowskiego - Prezesa Zarządu

Bartłomieja Buczka - Członka Zarządu

zwaną dalej, ZAMAWIAJĄCYM

a:

........................................... z siedzibą w ..............................................................

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez ........................................, NIP ..................................., Regon .................................., Kapitał Zakładowy ..................... zł

reprezentowaną przez:

…………………………….. - …………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ  – o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót polegających na poprawie geometrii torów i rozjazdów znajdujących się na długości linii kolejowej nr 250 przez podbicie maszyną wysokowydajną wraz z 5% uzupełnieniem tłucznia.

- Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

§2

- WYKONAWCA zapewnia, że prace będące przedmiotem umowy wykonane będą zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i zapewnia należytą jakość wykonanych prac.

- STRONY zobowiązują się do bezzwłocznego wzajemnego powiadamiania się o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym w szczególności takich, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla jednej lub obu stron.

- WYKONAWCA oświadcza, iż posiada wymagane atesty na materiały i certyfikaty na wykonawstwo.

§3

  - Za prawidłowe, z godne z umową wykonanie całości przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………… zł brutto (słownie: ……………………………..).

  - Prace stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Prace stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać 
z materiałów własnych. Koszty i ryzyka transportu ponosi WYKONAWCA.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem robót i nie wnosi zastrzeżeń.

§4

- Do obowiązków WYKONAWCY należy:

  - terminowe wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych umową zgodnie z przepisami i wiedzą techniczną;

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i Normami Polskimi;

- WYKONAWCA ponosi wszelką odpowiedzialność za powstałe szkody w czasie wykonywania przedmiotu umowy zarówno w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO jak i do osób trzecich.

- ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki powstałe na osobach wykonujących przedmiot umowy, ani też nie odpowiada za ich mienie.

§5

Odbiór przedmiotu umowy będzie następował na zasadach określonych poniżej:

- z czynności odbioru sporządza się protokół końcowy wykonania robót, który winien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, podpisany przez Strony,

b) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Termin usunięcia wad ustalą Strony.

§6

  - Rozliczenie należności dokonane będzie w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez WYKONAWCĘ w terminie 7 dni od bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Termin płatności ustala się na 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury do ZAMAWIAJACEGO. Przelew zostanie dokonany na rachunek bankowy nr ………………………………………………..

§ 7

- WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO jeżeli wykonanie przedmiotu umowy jest obciążone wadami fizycznymi i prawnymi zmniejszającymi jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

- WYKONAWCA udziela 12 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy liczonego od daty jego odbioru.

- ZAMAWIAJĄCEMU, w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy przysługuje prawo:

- bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym WYKONAWCY, bez względu na  wysokość  związanych z tym kosztów, które obciążają WYKONAWCĘ,

- obniżenia wynagrodzenia,

- odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiot umowy jest nienależycie wykonany w terminie 90 dni od daty czynności odbioru.

- Uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy wygasają  po dwunastu miesiącach od wygaśnięcia terminu gwarancji.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo żądania od WYKONAWCY naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

- WYKONAWCA może się uwolnić od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek ZAMAWIAJĄCEGO, które WYKONAWCA zakwestionował i uprzedził ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

- W zakresie rękojmi i gwarancji obowiązywać będą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi i gwarancji przy sprzedaży.

- Terminy rękojmi i gwarancji określone w niniejszym paragrafie uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem ZAMAWIAJĄCY zgłosi wadę WYKONAWCY.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z rękojmi za wady.

§8

STRONY ustalają odpowiedzialność WYKONAWCY za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych i odszkodowania uzupełniającego, 
w następujących przypadkach i wysokościach:

        - za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1,

        - za opóźnienie w wykonaniu prac w terminie określonym w § 1 ust. 3 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po umownym terminie wykonania prac,

        - za opóźnienie w usunięciu wad w ramach gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

        - ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO wyznaczony jest p. Andrzej Domżalski, Naczelnik Sekcji Infrastruktury tel. (058) 721 27 73, e-mail: adomzalski@skm.pkp.pl, kom.: 696-050-135.

2. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony WYKONAWCY wyznaczony jest: p. ..................... tel.  ..............................

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane pisemnie, w formie aneksu zawartego między STRONAMI, pod rygorem nieważności.

§11

- W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (tekst jednolity
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1297) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, a także uregulowaniami ogólnie obowiązującymi w Grupie PKP.

- Żadna ze STRON niniejszej umowy nie może bez pisemnej zgody przenosić praw                   i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie spory wynikające z tytułu realizacji umowy STRONY zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. STRONIE niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje prawo do wystąpienia do sądu właściwego miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

  - oferta złożona przez WYKONAWCĘ,

  - opis przedmiotu zamówienia.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.

- WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KRD, BIG, Rejestrze Nierzetelnych Kontrahentów Grupy PKP.

§12

Strony zgodnie stanowią, że informacje gospodarcze Stron, pozyskane w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.

Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych PKP SKM informuje, że:

1)    administratorem danych osobowych Wykonawcy jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście               Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A 81-002 Gdynia;

2)    dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3)    Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4)    podanie danych osobowych jest dobrowolne.

## WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY