Dotyczy:	Modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 250 polegającej na realizacji prac w zakresie regulacji torów w celu zmniejszenia odstępu pomiędzy krawędzią peronu a progiem wagonu wraz z dodatkowymi kompleksowymi pracami torowymi - znak: SKMMS –ZP/N/34/14

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania podając również treść pytań:

- dot. § 8 pkt. 8.

Z związku z faktem, iż Wykonawca zawiera Umowę z potencjalnymi podwykonawcami dopiero po podpisaniu Umowy Kontraktowej, Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą nie może być załącznikiem do Umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (Umowy Kontraktowej). Proponuję się wprowadzić zapis: „Egzemplarz umowy Wykonawcy z Podwykonawcą stanowić będzie integralną część Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy. Paragraf 8 ustęp 8 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Egzemplarz umowy Wykonawcy z Podwykonawcą stanowić będzie integralną część Umowy”.

- W opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie 3.1 Politechnika Gdańsk II Dodatkowe prace torowe pkt. 5) jest zapis: „Wstawienie szyny ok. 15 m wykonanie 2 spawów i styku klejono-sprężonego w prawym toku w miejsce uszkodzonego styku (wykruszona szyna w styku klejono-sprężonym na końcu wymiany podkładów)”. Brak natomiast takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o ujednolicenie zakresu robót – uzupełnienie przedmiaru lub usunięcie tego zapisu z OPZ.

Odpowiedź:

Czynność związana z wstawieniem szyny 15 m, wykonaniem 2 spawów i wykonaniem styku klejono- sprężonego jest nieaktualna i nie należy jej uwzględniać w ofercie.

- W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 3.4. Gdynia Główna Dodatkowe prace torowe pkt. 5) „Z uwagi na duże boczne zużycie, należy dokonać wymiany szyny w łuku toru nr 502 na długości 136 mb” Natomiast w przedmiarze pkt 11 jest mowa o przestawieniu toków szynowych. Prosimy o jednoznaczne określenie czy należy wykonać zamianę tokami istniejących szyn czy wymienić je na nowe.

Odpowiedź:

Należy dokonać wymiany szyny na nową tylko w toku zewnętrznym ( z uwagi na boczne zużycie - szyny  były już przestawiane tokami).

- Czy w przypadku wymiany szyn na łukach należy zabudować szyny 350HT? Jeśli tak to czy w jednym toku czy w obu?

Odpowiedź:

Do wymiany na łukach należy zastosować szyny na o podwyższonej twardości 350 HT. Wymiana dotyczy tylko toku zewnętrznego.

- W przedmiarach robót dodatkowych na przystankach Gdańsk Politechnika, Gdynia Główna, Gdańsk Oliwa ilość podsypki do przewozu podano w stanie zagęszczonym. Prosimy o podanie tej ilości w stanie luźnym.

Odpowiedź:

Wszystkie czynności związane z transportem i wbudowaniem podsypki na tych przystankach zostały sporządzone w tych samych jednostkach bez dodatkowych współczynników.