UMOWA  NR   SKM- ........ / 12

ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: SKMMS-ZP/N/29/12

w dniu ..... ........ 2012 roku w Gdyni pomiędzy :

1/ PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańska, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 	192488478, Kapitał Zakładowy 136 215 000,00 zł reprezentowaną przez:

Macieja Lignowskiego – Prezesa Zarządu

Bartłomieja Buczka – Członka Zarządu

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a:

2/ ..................................

..................................................... – ................................................

..................................................... – ..............................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

- o następującej treści

§1

- ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane objęte dokumentacją projektową pn. „Prace przygotowawcze pod zagospodarowanie terenów kolejowych pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Hucisko, ulicą 3-go Maja, wiaduktem w ciągu al. Armii Krajowej i terenów miejskich w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku – po wschodniej stronie wykopu kolejowego” z wyłączeniem prac dotyczących wycinki drzew i krzewów, ich przesadzenia oraz pielęgnacji, wraz z wyłączeniem rozbiórki podpory wschodniej kładki dla pieszych.

- Prace stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie z:

- Dokumentacją projektową (projektem budowlanym i projektem wykonawczym);

- Warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej;

- PN-EN;

- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania przetargowego znak: SKMMS ZP/N/29/12;

- Ofertą złożoną przez WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: SKMMS-ZP/N/29/12;

- Harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- WYKONAWCA uznaje, że dokumentacja, o której mowa w ust. 2, jest kompletna i wystarczająca z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

§ 2

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 22 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy. W powyższym terminie Wykonawca zakończy roboty budowlane i zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego zgodnie z procedurą opisaną w §11.

§3

- Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez ZAMAWIAJĄCEGO  harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być uzgodniony i zatwierdzony w momencie zawierania umowy i będzie stanowił załącznik do umowy.

- WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym w ostatnim dniu danego miesiąca na następne trzy miesiące.

- ZAMAWIAJĄCY zatwierdza, lub odmawia zatwierdzenia zmian do harmonogramu rzeczowo – finansowego, o których mowa w ust.  2, w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia ich do zatwierdzenia.

§4

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty transportu ponosi WYKONAWCA.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.

- Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt WYKONAWCY, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.

- WYKONAWCA zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 uzyskać od ZAMAWIAJĄCEGO zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją projektową.

§5

- Do obowiązków WYKONAWCY należy ponadto, w szczególności:

    - uzyskanie stosownych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. Nr 07.39.251 z późn.zm.) – pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiórkę, odzysk i unieszkodliwianie oraz uzyskanie w razie konieczności decyzji zatwierdzającej program  gospodarki odpadami; zamawiający oczekuje, iż Wykonawca na podstawie analizy przepisów, dokumentacji przetargowej oraz terenu ustali, czy i jakie pozwolenia i decyzje będą konieczne;

    - sporządzenie przed rozpoczęciem realizacji robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych dokumentacją nie później niż 3 dni przed dniem przekazania terenu budowy;

    - protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty podpisania umowy i rozpoczęcie robót budowlanych;

protokół przejęcia terenu budowy zostanie sporządzony na druku dostarczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Protokół ten stanowi wyłącznie pisemne potwierdzenie dla czynności przejęcia terenu budowy wraz z podjęciem obowiązków przez WYKONAWCĘ;

na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych trasy wraz ze współrzędnymi i reperów.

    - odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy uwzględniające specyfikę obiektu oraz jego otoczenie wraz z ochroną wszelkich punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt;

    - ukończenie robót stanowiących przedmiot umowy i usuniecie wad w terminie określonym Umową;

    - wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, normami budowlanymi;

    - realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

- wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych;

- oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe;

- skompletowanie i przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: powykonawczą dokumentację projektową, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów geodezyjno-kartograficznych; protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo Budowlane, a także w razie potrzeby dokumentów wymaganych przepisami ustawy o transporcie kolejowym, w szczególności świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli lub typu urządzenia przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, dokumentów zgodności wyrobu z typem,  certyfikatów, deklaracji weryfikacji WE, deklaracji WE;

- dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów kierownika budowy oraz dokumentów kierowników robót, wymaganych do zgłoszenia o rozpoczęciu robót;

- odpowiedzialność za wymagane warunki BHP oraz p. poż. w zakresie wykonywanych robót;

- informowanie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia;

- zgłoszenie wykonanych prac do odbioru końcowego lub częściowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu robót;

- informowanie ZAMAWIAJĄCEGO i Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu. Jeżeli WYKONAWCA nie poinformował o tych faktach ZAMAWIAJĄCEGO i Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt;

- strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji;

- strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy należącego do osób trzecich podlegającego jakiemukolwiek działaniu przez Wykonawcę (np. podczas usunięcia kolizji);

- wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej – dokonane zmiany winny zostać naniesione na wersji edytowalnej dokumentacji projektowej (dwg) i przekazane Zamawiającemu na płycie CD/DVD oraz w 2 egz. dokumentacji papierowej;

- stały kontakt z ZAMAWIAJĄCYM w sprawach prawidłowej realizacji umowy i czynnościach opisanych w § 11;

- informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o wykonaniu poszczególnych robót zgodnie z terminami w harmonogramie rzeczowo – finansowym;

- odpowiedzialność cywilna względem osób trzecich za zdarzenia związane z prowadzonymi robotami;

- WYKONAWCA, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego oddania, ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

- WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody będące skutkiem wad , wykonanych robót, w tym użytych materiałów (wady materiałowe) i technologii, powstałe w trakcie budowy, a także w okresie gwarancyjnym lub rękojmi..

- WYKONAWCA ponadto zobowiązuje się przestrzegać zapisów instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej na terenie ZAMAWIAJĄCEGO oraz Decyzji nr 14/2006 Prezesa Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w sprawie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych z dnia 13 czerwca 2006 roku.

- Treść dokumentów, o których mowa w ust. 4 zostanie udostępniona WYKONAWCY przez pracownika nadzorującego wykonanie przedmiotu umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia wniosku o jej udostępnienie.

- W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych WYKONAWCA zobowiązany jest zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o zgodę na ich przeprowadzenie. Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonane jedynie za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO na koszt WYKONAWCY pod nadzorem rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich organów, instytucji oraz firm, o przystąpieniu do prac zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

- WYKONAWCA jest zobowiązany do wypełnienia formalności wynikających z konieczności zapewnienia nadzoru ze Strony organów, instytucji oraz firm, o których mowa w ust. 7.

- WYKONAWCA jest zobowiązany do bezwzględnego wypełnienia obowiązków wynikających z warunków technicznych wydanych do dokumentacji projektowej oraz uzgodnień do dokumentacji projektowej.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich projektów wykonawczych, technologicznych, warsztatowych i uzupełniających niezbędnych do realizacji zamówienia lub wynikających z niniejszej SIWZ i załączonej do niej dokumentacji projektowej.

- WYKONAWCA zobowiązuje się współpracować z ZAMAWIAJĄCYM oraz wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO innym wykonawcą robót realizowanych przez ZMAWIAJĄCEGO w ramach innych przedsięwzięć na terenie budowy. ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ o zamiarze wprowadzenia innego wykonawcy na plac budowy z 25 dniowym wyprzedzeniem, informując WYKONAWCĘ o: zakresie robót, planowanym terminie wykonania tych robót, osobach odpowiedzialnych za prowadzenie tych robot.

- WYKONAWCA zobowiązuje się współpracować z ZAMAWIAJĄCYM i innymi podmiotami prowadzącymi równoległe inwestycje realizowane (obecnie i w przyszłości) na terenie budowy. Zakresy robót i planowane terminy wykonania robót będą podlegały uzgadnianiu przez WYKONAWCĘ i innych wykonawców poszczególnych przedsięwzięć.

- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formalności wynikających z konieczności zawarcia stosownych porozumień lub umów z odpowiednimi organami, instytucjami i firmami w celu zajęcia pasa gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji oraz w celu dokonania przełączeń sieci technicznych.

§6

- WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez WYKONAWCĘ na własny koszt.

- WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami  objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganymi prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

- WYKONAWCA zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w ofercie WYKONAWCY tj.

- Kierownik budowy ............................. – upr. bud. nr ............................

- Kierownicy robót w branżach:

  - konstrukcyjno-budowlanej ................. – upr. bud. nr ........................

  - elektroenergetycznej ..................... – upr. bud. nr ....................

  - sanitarnej (wodociąg i gazociąg)  .......................... – upr. bud. nr .....................,

  - telekomunikacyjnej .......................... – upr. bud. nr .....................,

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez WYKONAWCĘ na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zakończenia pełnienia obowiązków kierownika budowy / kierownika robót przez wskazaną w umowie osobę i podjęciem tych obowiązków przez nową osobę, a po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO, dokonać odpowiednich zgłoszeń dotyczących zmiany kierownika budowy/robót do Nadzoru Budowlanego oraz dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU kopie ww. zgłoszeń. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie WYKONAWCY stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy Wykonawcy.

§7

WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których ZAMAWIAJĄCY wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 8.

- Strony ustalają, że następujący zakres robót WYKONAWCA może wykonać za pomocą Podwykonawcy (lub Podwykonawców): ............................

- Pozostałe roboty WYKONAWCA wykona osobiście.

- Podwykonawcą może być tylko przedsiębiorca mający stosowne doświadczenie, cieszący się dobrą opinią i znajdujący się dobrej sytuacji finansowej. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zażądania od WYKONAWCY referencji dotyczących wykonanych przez Podwykonawcę prac budowlanych.

- Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą konieczna jest zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. W celu uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA obowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU umowę z Podwykonawcą wraz z załącznikami lub jej projekt wraz z projektami załączników zawierający szczegółowy opis Podwykonawcy oraz odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Podwykonawcy.  Jeżeli w terminie 14 dni od dnia  przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU umowy z Podwykonawcą lub jej projektu  ZAMAWIAJĄCY nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że zgody udzielił. Zgoda nie może być udzielona  bez przeprowadzenia powyższej procedury, w szczególności nie może być udzielona w sposób dorozumiany.  W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zgoda  udzielona bez przeprowadzenia powyższej procedury jest nieważna.

- Umowa WYKONAWCY z Podwykonawcą winna być zawarta na piśmie i podpisana przez obie Strony pod rygorem nieważności wg treści zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zmiany do umowy z Podwykonawcą wymagają zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

- W umowie z podwykonawcą winny znaleźć się następujące postanowienia:

1) odbiór przez WYKONAWCĘ robót wykonanych przez Podwykonawcę będzie dokonany jednocześnie z odbiorem tych robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod warunkiem zawieszającym odbioru tych robót przez ZAMAWIAJĄCEGO;

2) termin zapłaty winien być nie krótszy niż 30 dni od dnia skutecznego odbioru;

3) nie jest dopuszczalne zatrudnienie dalszych podwykonawców;

4) odpisy faktur wystawionych przez Podwykonawcę winny być niezwłocznie doręczane także ZAMAWIAJĄCEMU;

5) wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie WYKONAWCY za dany zakres robót oraz za poszczególne elementy robót;

6) wynagrodzenie Podwykonawcy w ramach faktur częściowych  nie może przekroczyć 70% wartości jego wynagrodzenia;

7) winien być wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy, na który ma być płacone jego wynagrodzenie;

8) terminy płatności na rzecz Podwykonawcy winny być ustalone w taki sposób aby były skorelowane z terminami płatności  na rzecz WYKONAWCY;

9) jeden egzemplarz umowy winien być przeznaczony dla ZAMAWIAJĄCEGO;

10) zastrzeżenie prawa wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, w tym do dokumentów finansowych Podwykonawcy, na rzecz Zamawiającego, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i ich przedstawicieli oraz przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), Instytucji Wdrażającej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiającego) kontrolujących realizacje projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”.

6.1	Wszelkie inne postanowienia zawarte w umowie z podwykonawcą nie mogą naruszać lub być w sprzeczności z postanowieniami wskazanymi w ust. 6 powyżej.

7. W przypadku, jeżeli do akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO był przedłożony projekt umowy z Podwykonawcą WYKONAWCA obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU podpisany egzemplarz umowy wraz z załącznikami pod rygorem wstrzymania się przez ZAMAWIAJĄCEGO z zapłatą wynagrodzenia.

8. Egzemplarz umowy WYKONAWCY z Podwykonawcą stanowi załącznik do umowy niniejszej.

9. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie podwykonawcy jak za swoje własne.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

11. W protokołach odbiorów robót zarówno częściowych, jak i końcowym, winien być określony zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę pod rygorem odmowy odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO.

12. WYKONAWCA obowiązany jest doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU wraz z własną fakturą zestawienie należności Podwykonawców wraz z odpisami ich faktur. W przypadku braku takiego zestawienia lub odpisów faktur ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać się z zapłatą na rzecz WYKONAWCY lub dokonać na zasadzie określonej poniżej w ust. 13 zapłaty na rzecz Podwykonawcy w oparciu o treść umowy  i protokołu odbioru.

13. W celu zaspokojenia roszczeń Podwykonawców wobec ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisu art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, a zarazem roszczenia WYKONAWCY wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia  oraz w celu zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCEGO przed  roszczeniami Podwykonawców ustanawia się następujący system dokonywania płatności. WYKONAWCY w części równej kwocie wynagrodzenia podwykonawcy wynikającej z jego umowy z WYKONAWCĄ będzie zapłacone przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy w terminach i kwotach określonych w umowie między WYKONAWCĄ i Podwykonawcą  i po spełnieniu przesłanek wynikających z tej umowy warunkujących zapłatę wynagrodzenia w celu zaspokojenia roszczenia Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia. Zapłata przez ZAMAWIAJĄCEGO części wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy stanowi zarazem zaspokojenie wierzytelności WYKONAWCY w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia w tej części. Powyższe zastrzeżenie stanowi nieodwołalną umowę o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), która bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO nie może być odwołana ani zmieniona. Zastrzeżenie to dokonane jest pod warunkiem rozwiązującym rozwiązania umowy między WYKONAWCĄ z Podwykonawcą, przy czym jest ono skuteczne w stosunku do tych wierzytelności Podwykonawcy, które  mu przysługują  pomimo rozwiązania umowy. Zastrzeżenie to dokonane jest pod dodatkowym warunkiem rozwiązującym, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy na podstawie umowy z WYKONAWCĄ zostało zaspokojone. W przypadku, jeżeli wynagrodzenie Podwykonawcy zostało zaspokojone w części powyższe zastrzeżenie traci moc w stosunku do tej części.

14. W przypadku, jeżeli płatność wynagrodzenia WYKONAWCY przypada wcześniej niż płatność wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY ma prawo zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia WYKONAWCY w celu przelania jej w odpowiednim terminie na rachunek Podwykonawcy.

15.  W przypadku zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz Podwykonawcy  jakiekolwiek kwoty należnej Podwykonawcy na podstawie umowy z WYKONAWCĄ,  WYKONAWCA ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU tej kwoty w całości, chyba że jej zapłata  nastąpiła z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia zgodnie z  ustępem 13 niniejszego paragrafu.

16. W razie sporu między WYKONAWCĄ  i Podwykonawcą odnośnie wynagrodzenia Podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY  ma prawo wstrzymać się z zapłatą kwoty do czasu rozstrzygnięcia sporu. W razie poniesienia z tego tytułu szkód lub kosztów przez Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest pokryć te koszty i naprawić szkody w całości.

17. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO zwrotu od WYKONAWCY kwot wynikających z roszczeń podwykonawcy oraz związanych z tym poniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztów oraz odszkodowania. W braku zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia WYKONAWCY.

18. Naruszenie obowiązków WYKONAWCY wynikających z poprzedzających ustępów uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od umowy  w terminie określonym w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.

§9

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

- 1.  przekazanie protokolarnie terenu budowy w 10 dni po podpisaniu umowy;

2. przekazanie WYKONAWCY w dniu przekazania terenu budowy dziennika budowy, natomiast w dniu podpisania umowy - dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, które stanowią istotny element umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach;

3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 z późn. zmianami).

§10

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren budowy w każdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana jest przez WYKONAWCĘ umowa.

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od WYKONAWCY usunięcia z terenu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy, nietrzeźwa lub pozostająca pod wpływem środków odurzających.

§11

- Odbiór częściowy i końcowy robót stanowiących przedmiot umowy ma przebiegać w następujący sposób:

- roboty zanikające i ulegające zakryciu wymagają zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy, a kontynuacja prac będzie możliwa po dokonaniu odpowiedniego wpisu Inspektora Nadzoru do dziennika budowy;

- podstawę rozpoczęcia procedury odbioru częściowego przedmiotu niniejszej umowy stanowi pisemne zawiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ, podstawę rozpoczęcia procedury odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy stanowi zapis Kierownika Budowy w dzienniku budowy o zakończeniu robót oraz pisemne zawiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ;

- ZAMAWIAJĄCY rozpocznie komisyjny odbiór częściowy nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego. ZAMAWIAJĄCY rozpocznie komisyjny odbiór końcowy nie później niż w ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru, powiadamiając niezwłocznie WYKONAWCĘ na piśmie o terminie odbioru;

- WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, o których mowa  w §5 ust.1 pkt 10 w terminie 7 dni przed pisemnym zawiadomieniem ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia w przypadku niedostarczenia lub niedotrzymania terminu dostarczenia tychże dokumentów;

- z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek;

- odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez ZAMAWIAJĄCEGO;

- koszty prób i badań związanych z odbiorem technicznym ponosi WYKONAWCA;

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia, odbioru  lub przystąpienia do odbioru , jeżeli WYKONAWCA nie wykonał przedmiotu umowy w całości lub przedmiot odbioru ma inne wady prawne lub fizyczne uniemożliwiające prawidłową i bezpieczną eksploatację przedmiotu umowy lub uniemożliwiające realizację celu jakiem służy wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca  nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w pkt. 4., powiadamiając Wykonawcę o odmowie odbioru lub przystąpienia do odbioru, na piśmie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru i złożenia dokumentów, o których mowa  w §5 ust.1 pkt 10;

- jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub niedoróbki nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w trakcie przeglądu w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi wynosić będzie 21 dni, chyba, że w trakcie odbioru lub przeglądu strony postanowią inaczej;

- WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 3.

- Protokoły o których mowa powyżej sporządzane są na drukach obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO, których wzory dostarczy ZAMAWIAJĄCY w dniu odbioru.

§12

Jeżeli w toku czynności odbioru  zostaną stwierdzone wady, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują w szczególności następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może żądać obniżenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJCY może odstąpić od umowy lub żądać wykonania prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru , zachowując prawo domagania się od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar umownych za zwłokę.

§13

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot niniejszej umowy 36 - (słownie: trzydziestosześcio-) miesięcznej  gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

- Termin gwarancji na urządzenia ustala się zgodnie z gwarancją producenta o ile WYKONAWCA dostarczy karty gwarancyjne tych urządzeń. Powyższe nie dotyczy wad instalowanych urządzeń, powstałych podczas montażu przez WYKONAWCĘ, do którego był zobowiązany zgodnie z umową. W takim przypadku stosuje się terminy gwarancji jakości, o których mowa w ust. 1.

3.	Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania przez obie strony umowy protokołu końcowego przedmiotu umowy bez wad i usterek.

- ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi  także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie, określonym w §11 ust.1 umowy lub w terminie uzgodnionym przez Strony.

- W razie niespełnienia warunku określonego w ust.5, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, może zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

- Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na wykonaną naprawę.

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU rękojmi za wady na zasadach ogólnych. Do gwarancji jakości stosuje się przepisy art. 577-581 Kodeksu cywilnego.

§14

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy na kwotę ........................... zł. Kwota ta zwiera podatek VAT. Kwota netto – .................... zł. Powyższe kwoty zostały ustalone na podstawie oferty złożonej przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym- znak: SKMMS-ZP/N/29/12.

- Płatność faktury końcowej odbędzie się w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury, która zostanie wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Płatność faktury częściowej  (możliwość wystawienia jednej faktury częściowej) odbędzie się w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowi tabela elementów scalonych do fakturowania podpisana przez Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru Inwestora oraz podpisany przez  Kierownika Budowy i przedstawiciela Zamawiającego „Protokół częściowego odbioru wykonanych robót” stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie WYKONAWCY rozliczone w ramach faktury częściowej  nie może   przekroczyć 70% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1

5.  Należności z tytułu faktur będą płatne na rachunek WYKONAWCY z zastrzeżeniem      postanowień §8 ust. 13.

- W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności - określonym w ust.2 i 3 - WYKONAWCY przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności za każdy dzień zwłoki.

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT 
(NIP: 958-13-70-512) i upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur VAT bez podpisu ZAMAWIAJĄCEGO.

§15

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

- za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 umowy - w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia brutto określonego §14 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji oraz rękojmi – w wysokości 0,1  % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §11 ust. 1 pkt 10 na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez  WYKONAWCĘ – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy,

- za przekroczenie terminu realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dla przedmiotu zamówienia określonego w § 2 umowy - w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wynagrodzenia brutto określonego §14 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki. Kary te są należne Zamawiającemu niezależnie od kary wskazanej w pkt. 1 powyżej.

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§16

- Strony mogą zwolnić się w całości lub części od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem siły wyższej.

- Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJĄCEGO i któremu nie mogli się przeciwstawić, działając z należytą starannością.

- Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności: strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

§17

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy według swego wyboru w całości albo w części  gdy:

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem robót ponad 10 (słownie: dziesięć) dni w stosunku do harmonogramu prac określonego w §3 umowy;

- WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie dokonuje poprawy mimo  polecenia ZAMAWIAJĄCEGO, względnie, gdy wady robót są nieusuwalne ;

- WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając zezwolenia od ZAMAWIAJĄCEGO;

- wszczęte zostanie wobec WYKONAWCY postępowanie egzekucyjne, skierowane bądź do przedmiotów majątkowych służących wykonywaniu niniejszej umowy, bądź powodujące zagrożenie płynności finansowej WYKONAWCY.

Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone do terminu 35 (słownie: trzydziestu pięciu) tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie na piśmie i musi zawierać uzasadnienie, pod rygorem jego nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy, WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają ponadto następujące obowiązki szczegółowe:

- WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

- w przypadku,  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyny określonej w § 17 ust. 1 pkt 1 lub z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA  sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, a ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany odkupić te materiały;

- w przypadku, jeżeli odstąpienie nastąpiło w przyczyny określonej w § 17 ust. 1 pkt 1 lub z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada;

- w przypadku, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyny określonej w § 17 ust. 1 pkt 1 lub z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 powyżej WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z protokołem ich odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez WYKONAWCĘ; do odbioru odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia § 11 umowy niniejszej;

- w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 powyżej ZAMAWIAJĄCY określi, jakie roboty WYKONAWCA winien usunąć, a jakie będą przedmiotem postępowania określonego powyżej w pkt 3 i 4;

- WYKONAWCA niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy oraz przekaże ZAMAWIAJĄCEMU teren w terminie 14 dni , chyba , że ZAMAWIAJĄCY wskaże krótszy termin.

4. W określonych wyżej przypadkach Zamawiający  dokona odbioru robót niewadliwych.

5. Wykonawca także w przypadku odstąpienia od umowy w całości:

- udziela rękojmi za wady i  gwarancji jakości zgodnie z § 13 niniejszej umowy na roboty  odebrane zgodnie z powyższymi ust. 3 i 4;

- wykonana obowiązki określone w § 5 ust. 1.

6. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej w ust. 4-7 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

7.W określonych wyżej przypadkach znajdują zastosowanie postanowienia § 8 i § 15.

§ 18

- Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na budowie jest: p. ..........................  tel. ......................., (58) ....................., e-poczta: ...........................,. Zamawiający powołuje także następujących inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach:

- Branża konstrukcyjno-budowlana – ........................... upr. bud. nr .........................,

- Branża elektroenergetyczna - .....................  upr. bud. nr ..................................,

- Branża sanitarna (wodociąg i gazociąg) – ................................... upr. bud. nr .......................................,

- Branża telekomunikacyjna – .................................... upr. bud. nr ............................,

- Branża archeologiczna– .................................... upr. bud. nr ............................,

- Przedstawicielem WYKONAWCY na budowie jest Kierownik Budowy wskazany w §6 ust. 4.

- Wydawane przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO polecenia nie mogą dotyczyć zmian treści niniejszej umowy, ryzyko wykonania takich poleceń przez WYKONAWCĘ bez akceptacji odpowiednich organów ZAMAWIAJĄCEGO, obciąża w całości WYKONAWCĘ.

§19

1.	WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Kwoty i zakres ubezpieczenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

2.	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody w tym  następstwa nieszczęśliwych wypadków  pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

- WYKONAWCA przedłoży do wglądu ZAMAWIAJĄCEMU umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz wyda ich odpisy przed przekazaniem terenu budowy.

- ZAMAWIAJĄCY  nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, w tym także w przypadku braku opisanego w ust. 1 uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§20

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- oferta złożona przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - znak: SKMMS-ZP/N/29/12;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/29/12;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- dokumentacja projektowa;

- harmonogram rzeczowo-finansowy;

- egzemplarz umowy/umów z Podwykonawcą;

§21

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego.

§22

- Zamawiający zastrzega prawo wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, w tym dokumentów finansowych WYKONAWCY, na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i ich przedstawicieli oraz przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), Instytucji Wdrażającej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) oraz innych instytucji (wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO) kontrolujących realizację Projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”. WYKONAWCA zobowiązuje się opisane wyżej dokumenty wskazanym wyżej podmiotom udostępnić oraz w przypadku zlecenia wykonania zdania podwykonawcy zastrzec opisane wyżej prawo wglądu na rzecz opisanych wyżej podmiotów w umowie z podwykonawcą.

- Strony zgodnie stanowią, że informacje gospodarcze Stron, pozyskane w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo oraz określonych w ust. 1 lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.

- Żadna ze Stron niniejszej umowy nie może bez pisemnej zgody przenosić praw wynikających z umowy na osoby trzecie.

- Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§23

ZAMAWIAJĄCY może dokonać istotnej zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:

      - Zmiany technologiczne i zmiany obowiązujących przepisów prawa, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

- wprowadzenie na rynek materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazano w OPZ pozwalających na redukcję kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót,

- wprowadzenie na rynek nowszej niż wskazano w OPZ technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub obniżenie kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub/i technologicznych, niż wskazane w OPZ, a wynikających ze stwierdzonych wad w tym dokumencie, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

- konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub/i technologicznych, niż wskazane w OPZ, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

- odbiegające w sposób istotny od przyjętych w OPZ warunki terenowe, w szczególności brak zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowanie obiektów budowlanych w sposób wadliwy,

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wystąpienie robót dodatkowych, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w sytuacji gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, lub wystąpienie robót dodatkowych były niemożliwe do przewidzenia do upływu terminu składania oferty.

- zmiana wynagrodzenia będąca wynikiem zmiany wysokości stawek podatku VAT.

- zmniejszenie wartości wynagrodzenia z uwagi na rezygnację z realizacji części przedmiotu umowy,

- zmiana osób lub firm wymienionych w §6, §8 lub §18.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w powyżej  możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, czasu na ukończenie, ceny całkowitej brutto, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

  - W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:

- opóźnienie wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień certyfikatów itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów,

- odmowa wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień certyfikatów itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w pkt. 2, o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie ulegnie Czas na Ukończenie robót, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z treścią i w sposób należyty.

  - Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, z zastrzeżeniem § 16 definiującego siłę wyższą;

- zmiany spowodowane nadzwyczaj niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;

- nieprzekazanie przez Zamawiającego w terminie - prawa dostępu do placu budowy;

- w przypadku odkrycia znaleziska archeologicznego;

- w przypadku konieczności ponownego  pozyskania decyzji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na wniosek organu właściwego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę;

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany nr rachunku bankowego. Zmiana rachunku bankowego wymaga poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej.

§24

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Zabezpieczenie) w wysokości 2% ceny oferty zawierającej podatek VAT, co stanowi kwotę .......................... zł., w formie .........................

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej (przelew na rachunek bankowy) Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi pod warunkiem, że nie zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczeń Zamawiającego.

- Zamawiający zwróci 70% wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone w terminie do 15 dni po wygaśnięciu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu  rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci Zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie złożone w formie innej niż pieniądz Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY